Zápis ze 38. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 18. 10. 2010

| Přítomni: |  |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost | Štěpánek – zastupitel MČ P4 Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 Hosté: Drdácký – starosta MČ Praha-Troja Filler – Prahou na kole Sperat – odborná veřejnost |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Primátor jej podepsal a předloží do Rady.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Splněno částečně, ing. Polák zajistí na TSK úpravu formátu dat (údajně za cca 5000 Kč).

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Termín se posunuje do 30. 11. 2010.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

Jednání s novým ředitelem JCD má proběhnout v roce 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

TSK dosud neumožnila požadovanou koordinaci a nereaguje na připomínky ke konkrétním 	      připravovaným opravám komunikací (např. Jeremenkova, Vídeňská).

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Termín se posunuje do 31. 10. 2010.

Úkol 37/1: Projednat s vedoucím odboru dopravy MČ Praha 2 opatření pro zvýšení bezpečnosti 	chodců

a cyklistů ve Vyšehradském tunelu (mj. zamezení protizákonného parkování aut).

T: 10. 10. 2010 							      O: Polák

Splněno, MČ Praha 2 místo toho nechala pokutovat cyklisty projíždějící tunelem.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Za rok 2010 bylo zatím dáno do provozu (rozpracováno):

31,7 (+66,5) km cyklotras, 4.7 (+2,1) km cyklostezek, 0,4 (+3,3) km cyklopruhů, 1,5 km vyhrazených pruhů cyklo+bus+taxi, 1,0 (+0,3) km cykloobousměrek, přes 100 prostorů pro cyklisty (V19), 0,5 (13,3 km) cyklo-piktokoridorů a 57 cyklostojanů. Celkem v Praze max. 444 km cyklotras, z toho 181,5 km s vysokou bezpečností.

Dokončení cyklolávky pod dálničním mostem Lahovice – Komořany se předpokládá v roce 2011, pokud bude schválen grant z fondů EU.

- Legislativa – změna vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích

Připravuje se na Ministerstvu dopravy novelizace návazných předpisů.

- Tunel Vítkov

19. 10. 2010 proběhne kolaudační řízení, kterým by se měla uvést již pootevřená cyklostezka Staré spojení do právního stavu. Řeší se její napojení do oblasti Balabenky.

- Sčítání cyklistů

Ruční sčítání slíbil ing. Pivec na podzimní termín. Převod peněz na ně ani na 20 automatických sčítačů ředitel TSK zatím neprovedl.

- Uzavírky cyklistických komunikací

Bude potřeba zřídit tísňovou telefonní linku, kam se budou ohlašovat neoznačené uzavírky na cyklotrasách.

Komise je znepokojena dosavadním stavem, kdy uzavírky nejsou v terénu řádně řešeny a nejsou předem oznamovány a označovány termínem zahájení a dokončení stavby. Tuto povinnost (DIO) mají všichni stavebníci ze zákona a odpovědnost za řádné provádění má stavební odbor příslušné městské části.

- Městská část Praha 4

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	     Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 a 	      další.

T: 31. 1. 2011								O: Štěpánek

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 15. 11. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

S dalším jednáním se počítá v pondělí 13. 12. 2010 od 17 h tamtéž.