Zápis z 6. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 6. 8. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Polák – MHMP Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP | Burian – Technická správa komunikací Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Hosté: Rogner – MČ Praha 10 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 3.8.2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 3.8.2007

- Návrh řešení obousměrného průjezdu cyklistů jednosměrkami (5 příkladů)

- Výsledky a vyhodnocení sčítání cyklistů v roce 2007 (na schůzce k nahlédnutí, bude zasláno mailem)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků v parkování kol pro Škodův palác.

T: 31.8.2007								O: Polák, podklad Fuxová

Projednáno, nutno ověřit realizaci.

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31.8.2007								O: Malý, Křivohlávek

Tématu je nutno věnovat samostatnou schůzku KCD. Podklad zpracuje p. Juřík.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

Na Slupi doplněno, ostatní v jednání.

T: 20.7.2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 1.6.2007								O: Prousek

Praha 4 zaslala k předloženému návrhu zamítavé stanovisko, proběhne jednání.

Úkol 3/3: Připravit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí zadávací kartu průjezdů Petřínem.

T: 31.8.2007								O: Syrový

Termín se posunuje do 31.8.2007.

Úkol 4/2: Požádat městské části o zadání parametrů umístění stojanů (lokace v MČ a počet míst na nich) se závazkem, že MČ zajistí jejich instalaci i údržbu.

T: 15.8.2007								O: Polák

Dopis s přílohou (technická specifikace) je připraven k rozeslání, termín posunut na 15.8.2007.

Úkol 4/3: Zajistit stanovisko odboru dopravy k realizaci značení V19.

T: 31.5.2007								O: Malý

Termín se posunuje do 31.8.2007.

Úkol 5/1: Ověřit plnění Usnesení Rady HMP ohledně začlenění cyklistické dopravy do nových staveb a rekonstrukcí (OMI, TSK).

T: 31.8.2007								O: Polák, Hrdlička

Úkol 6/1: Znovu ověřit koordinaci rekonstrukce Štefánikova mostu a akce TSK č. 2950069.

T: 15.8.2007								O: Polák, Hrdlička

Úkol 6/2: Zajistit řádný dohled ze strany DOP MHMP při řešení cyklistické dopravy v rámci nových staveb a rekonstrukcí.

T: 31.8.2007								O: Štěpánek

Úkol 6/3: Jednat s PČR o podmínkách legalizace průjezdu cyklotrasy A 1 po chodníku v úseku Bulovka – Pelc Tyrolka.

T: 31.8.2007								O: Polák

Úkol 6/4: Projednat změnu cen výkupů pozemků pro cyklistické komunikace v RHMP.

T: 31.8.2007								O: Štěpánek

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze. Otevření úseku cyklotrasy A 15 (Chotkova – Pohořelec) se předpokládá k ETM.

Komise podporuje technické a materiálové řešení předlažby pásů na náplavkách Výtoň a František: dva pásy šíře 30 cm z desek 30x40 cm, tl. 8 cm, materiál „sázavská“ žula. Prostor mezi pásy vyplněn diagonální dlažbou velikosti 8. Je nutné zajistit kvalitní provedení dlažby (spáry, nivelita). Zahájení stavby ještě v roce 2007.

- Info TSK - údržba

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru + uzavření Palackého mostu pro IAD

Odloženo, Ing. Malý omluven (dovolená).

- Cyklotrasa A24 – stanovisko P 10 k vedení

ÚMČ Praha 10 zaslal nesouhlasné stanovisko s navrženým vedením cyklotrasy A 24 (zpracována studie proveditelnosti – akce TSK č. 2950055).

Komise nepovažuje návrh změn ÚMČ Praha 10 za nejvhodnější, protože návrh vedení podél vinohradských hřbitovů naráží na obtížnou řešitelnost průjezdu okolo paláce Flora, benzínové pumpy, vchodu do obřadní síně (citlivá kumulace chodců) a zejména použitelného a bezpečného překonání ulice Mezi hřbitovy s návazností na autobusový terminál. Rovněž návrh na vymístění páteřní (a dopravně-sběrné) cyklotrasy z ulice Počernická (v návrhu cyklopruhy v HDP) do vnitřních ulic sídliště Malešice není považováno za vhodné (parkující vozidla, jednosměrky, přednosti zprava, obtížnější orientace, převýšení, vyhnutí se významným cílům cest). U cyklotrasy A 24 se předpokládá využití dopravní i rekreační, proto je nutné zajistit plynulý a bezpečný průjezd územím a profil ulice Počernická tomu poskytuje dostatečné podmínky.

S ohledem na potřebu nalezení konsensu bude do konce září t.r. k akci svolán výrobní výbor.

- Ceny výkupů pozemků pro cyklostezky

Viz úkol 6/4, radní omluven.

- Koridorový průjezd Petřínem

Ing. Syrový zpracovává podklady pro dopravní značení, proběhly konzultace s OOP MHMP. Doporučuje se názornost provedení vodorovného značení.

- Jednosměrky

Ing. Syrový zaslal návrhy řešení obousměrného průjezdu cyklistů jednosměrkami Opletalova, Na Vrstvách. Šeříková,  U Železničního mostu, Spálená. Komise doporučuje realizaci v těchto lokalitách, Ing. Polák projedná návrhy řešení s DI PČR.

Komise podporuje podnět Ing. Tomana, který upozornil na nutnost cílené osvěty v oblasti dopravní změny.

- Sčítání cyklistů v roce 2007

K nahlédnutí byly předloženy výsledky sčítání. V porovnání s rokem 2005 celkově nárůst na 45 profilech z 65 srovnatelných, o více než 100% na 13 profilech.

- Různé

Štefánikův most – ProConsult v březnu t.r. hlásil, že cyklistické úpravy budou součástí rekonstrukce. Při ověření na stavbě však tomu nic nenasvědčovalo. Je nutné ověřit (úkol 6/1).

Úklid cyklotras – je nutné zajistit takovou intenzitu a kvalitu, aby byla zaručena odpovídající čistota (např. Na Slupi, terasa hotelu Hilton).

Podolské nábřeží - v návaznosti na připravené úpravy Vyšehradského tunelu a Podolského nábřeží je nutné dořešit bezpečnou náhradu stávajících svodidel (nedostatečná výška, velké nebezpečí úrazu o nechráněné kovové profily).

Křížení ČSPH pod Branickou skálou – v souvislosti s prověřováním variant Policií ČR zajistí ÚDI sčítání intenzit: motorová vozidla (vjezd / výjezd, typ), cyklisté (způsob překonání přechodů pro chodce, směr; zachytit i cyklisty v profilu vozovky), bruslaři, chodci a další účastníci v chodníkové linii; zaznamenat (potenciální) kolize. Další postup na základě vyjádření PČR.

Zapsal: Tomáš Prousek, prousek@ropid.mepnet.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 3. 9. 2007 od 17:00.

Další termíny: 1.10., 5.11., 3.12.2007