Zápis z 29. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 11. 2009

| Přítomni: | Přítomni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost | Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 Omluven: Juřík – Listy hl. m. Prahy Hosté: Filler – Prahou na kole Toman – AID |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec.

T: 31. 5. 2009								O: Syrový

Termín se posunuje do 10. 12. 2009.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: radní Štěpánek

Termín se posunuje do 30. 11. 2009.

- Územní plán

- Ing. Cach informoval, že subsystém Cyklistická doprava (síť páteřních a hlavních cyklistických tras) je připraven do nového ÚP k projednání. Dodatečné podněty lze ještě urychleně uplatnit. Po jeho schválení se tyto úseky stanou stavbami ve veřejném zájmu, takže problémy s výkupem pozemků by se měly stát řešitelnými.

- Úkol 29/1: Zaslat připomínku k ÚP ohledně veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 	opatření (souhrn požadavků).

- T: 22. 11. 2009								O: Polák

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín podal informaci o aktuálním stavu. Rozpočtované finanční prostředky na rok 2009 budou vyčerpány, nové realizace cyklistických pruhů v roce 2009 překročí 32 km.

Ing. Polák podal informaci o návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010: na infrastrukturu pro cyklisty je plánováno 50 mil. Kč investičních a 30 mil. Kč neinvestičních nákladů.

Problémy s majetkovými vztahy mezi SŽDC a TSK na vítkovské cyklostezce jsou prý již vyřešeny a pokračovat ve stavbě se má přes zimu ve vítkovském tunelu.

- Zadávací karty

Komise souhlasí se zpracováním  ZK následujících úseků cyklotras:

- A 16 Ruzyně - Hostivice

- A 204 Cholupice – Dolní Břežany

- Automatické sčítače a cyklistické stojany

Sčítače jsou již rozmístěny na všech 10 plánovaných místech.

Je realizováno 783 stojanů, dalších 70 je připraveno v Praze 11.

- Nový režim na jižním úseku cyklotrasy A 2

Byl uskutečněn další pokus o projednání přeznačení cyklotrasy A 2 v oblasti Freestyle Parku.

- Různé

Úkol 29/2: Zajistit systém kontroly vznikajících projektů cyklistické infrastruktury závazný pro 	projektanty.

T: 10. 12. 2009								O: Poletín a Syrový

Napojení Ministerstva dopravy na cyklostezku A 2 se připravuje a v nejbližší době bude předloženo KCD.

Příští konference VeloCity se koná 22. až 25. 6. 2010. Komise souhlasí s účastí 2 až 3 zástupců hl. m. Prahy (nejlépe z vlastních řad, resp. Odboru PR), kteří budou prezentovat novou koncepci cyklistiky v hl. m. Praze.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 14. 12. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.