Zápis z 3. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 2. 4. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Burian – Technická správa komunikací Čermáková – odbor ochrany prostředí MHMP Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Mourek – Nadace Partnerství Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP Hosté: Juřík – tisk, Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Rogner – MČ Praha 10 Schönfeld – Zoo Praha Smolík – Nadace Partnerství Strunecký – Oživení |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 30. 3. 2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 28 3. 2007

- Návrh zadávací karty pro úpravy náplavek

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/1: Zpracovat podklad pro jednání p. primátora s ministrem Řebíčkem o stavbě 022 a 513 (Komořany pod mostem).

T: 12. 3. 2007							O: Polák

Splněno.

Úkol 2/2: Zadat úpravy náplavky projektantovi po projednání s památkáři.

T: 31. 3. 2007								O: Hrdlička

Zadávací karta předložena.

Úkol 2/3: Připravit sčítání frekvence pěších a cyklistů v úseku Povltavská.

T: 31. 3. 2007								O: Karban

Proběhne do konce dubna 2007.

Úkol 2/4: Problematiku jednosměrek a parkování připomenout i na zasedáních Výboru dopravy ZHMP.

T: 8. 3., 5. 4. 2007							O: Polák

Splněno.

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků v parkování kol pro Škodův palác..

T: 20. 3. 2007							O: Polák, podklad Fuxová

Termín se posunuje do 30. 4. 2007.

Úkol 2/6: Připravit pilotní projekt stojanů u stanice metra Kačerov.

T: 31. 3. 2007							O: Hrdlička

Bude zařazeno do celkové „stojanizce“ Prahy, zájem městských částí je velký.

(V Paříži fa JCDecaux rozmístí 20 600 kol k půjčování - na prvních 30 minut zdarma.)

Úkol 2/7: Požádat městskou policii o zvýšené hlídkování na místech, kde nesprávně parkující auta narušují cyklostezku, např. na náplavce a Ovocném trhu, a aby strážníci neodstavovali na cyklostezky auta, jejichž řidiče chytili při spáchání dopravního přestupku.

T: 31. 3. 2007							O: Polák

Členové komise musí nejdříve dodat ing. Polákovi podklady (snímky apod.).

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31. 3. 2007								O: Malý

Akce Rokytka je z těchto fondů financována (přes Odbor městského investora), nutnou podmínkou je lepší připravenost ze strany TSK jak projekční, tak ve výkupu pozemků pod projektovanými cyklostezkami. SFDI má jen 20 mil. Kč a není ochoten jejich část poskytovat „bohaté“ Praze.

Tomuto tématu je nutno věnovat samostatnou schůzku KCD. Podklad zpracuje ing. Juřík.

Úkol 2/9: Vypracovat seznam míst ke stanovení dopravního značení na základě návrhů členů komise.

T: 31. 3. 2003								O: Polák

Ing. Polák požádá jménem KCD o stanovení DZ v úseku kolem Libeňského mostu.

Úkol 2/10: Projednat s JCD možnost přesunu čekáren na Podolském nábřeží mimo cyklostezku.

T: 31. 3. 2007							O: Polák

JCD nemá námitek, pokud to nebude financovat a pokud to neomezí reklamu.

Komise prodiskutovala možné varianty řešení, k nimž se vrátí na dalších zasedáních.

Úkol 2/11: Prosadit oboustranný průjezd cyklistů „pěší zónou“ Anděl.

Ing. Polák má v tomto týdnu jednání s činiteli MČ Praha 5.

- Info TSK a Penco – výstavba a údržba

Ing. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Pokládka živičného povrchu může začít kolem 15. 4. 2007.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

Obnovení se očekává do 15. 4. 2007, nutno zajistit i čištění ručním metením.

T: 20. 4. 2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

- Pomníček Jana Bouchala

Po diskusi různých návrhů byl výběr návrhu odložen na příští schůzi KCD.

19. 4. v 18 hodin vyjede cyklojízda z nám. Jiřího z Poděbrad na Výstaviště (za ochrany Policie ČR).

- Náplavky (předlažba, úprava dopravního značení)

Komise schválila zadávací kartu pro předlažbu náplavky Výtoň – Mánes. S výhradami k parkovištím pro auta u Štefánikova mostu a Trojické ul. souhlasí i s navrženým dopravním režimem náplavky „obytná zóna“.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 30. 4. 2007							O: Prousek

- Koridorový průjezd Petřínem

Úkol 3/3: Připravit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí zadávací kartu průjezdů Petřínem.

T: 30. 4. 2007								O: Syrový

- Cyklostezka Vítkov – Správa železniční dopravní cesty

SŽDC řeší Nové spojení až po libeňský vjezd do starého tunelu. Probíhá jednání za účasti ing. Pomikáčka (SÚDOP) mezi MHMP, SŽDC a ČD a směnách pozemků. Ing. Polák bude informovat na příští schůzi komise.

- Jednosměrky s vjezdem cyklistů v protisměru

Odbor dopravy pracuje na obodováním priorit (k realizaci půjde z dosavadních cca 100 návrhů cca 30) a oddělení problematiky V19 od cyklistických pruhů, aby bylo možno vyřešit rozpory.

- Cyklotrasa A11 – zadání akce

A 11 vede od Peluňku přes Radotín, Zadní Kopaninu do Řeporyj. Problémem je průjezd Radotínem a kolem cementárny (nutno udělat zklidňující úpravy). První etapou bude žluté orientační značení.

Úkol 3/4:  Připravit zadávací kartu cyklostezky A 11.

T: 31. 5. 2007								O: Prousek

- Cyklotrasa A1 – bypass Papírenské

Povodí Vltavy technicky prověřuje možná řešení, po sdělení výsledku komise doporučí formu realizace.

- Různé

Průjezd Vyšehradským tunelem pro cyklisty bude TSK realizovat v rámci rekonstrukce v srpnu 2007.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v pondělí 7. 5. 2007 od 17 hodin.

Další termíny: 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2007.