Záznam z 9. jednání

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (PSCD), 31. 10. 2006

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Juřík – tisk, Listy HMP Karban - ÚDI Kopečný – KPC Medek – ÚDI Polák – MHMP Prokeš – exZHMP Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Šťovíčková – INF MHMP Toman – Děti Země Vážanský – MHMP | Bürgermeister – nám. primátora Dalecký – KPC Jandová – MČ P12 Mourek – Nadace Partnerství Šteiner – radní pro dopravu Hosté: Křivohlávek – auto*mat Portlová – sdružení pro ŽP Stromy / MČ Libuš |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 27. 10. 2006 (Penco – Hrdlička)

- Seznam evidovaných požadavků na úpravy cyklistických komunikací

Jednání Pracovní skupiny zahájil ing. Polák a přešel k jednotlivým bodům programu.

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 8/1: Opětovně zaurgovat finanční prostředky na uskutečnění kompletního průzkumu jako v roce 2005, to znamená i na vybraných cyklistických stezkách (ing. Polák).

Splněno, peníze jsou k dispozici, ale řed. ÚDI namítl listopadový termín průzkumu – uskuteční se na jaře 2007.

Úkol 8/2: Projednat s TSK požadavek na kvalitnější pojezd náplavky Na Františku, jejž by umožnila dlažba „10D“ včetně dvou pruhů pro cyklisty z hladkých desek v šíři 50 cm. Pracovní skupina doporučuje, aby v rámci rekonstrukce byl určitý úsek takto zkušebně vydlážděn (ing. Polák).

Splněno.

Úkol 8/3: Legislativně zjištěno: Na přechod pro chodce může cyklista, pokud vede kolo. Na přejezd pro cyklisty může chodec v případě nezbytného vstupu nebo výstupu z něj, pouze neohrozí-li cyklistu.

Úkol 8/4: Na stezce po Libeňském mostě bylo provedeno zkosení obrubníků. Zkosení obrubníků provedeno i na Hlávkově mostě.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. DK TSK dne 27. 10. 2006 všech pět projednávaných akcí odsouhlasil jako bezproblémové.

Problémy jsou na akcích Troja – Ďáblice (majetkové vztahy, jednání zastaveno), Pelc-Tyrolka – Kolčavka (přes 3 měsíce nedošlo k dohodě o cenách prací), Perucká – Vršovice – Nusle – Michle (totéž), Na Slupi – Výtoň (totéž) a Běchovice – H. Počernice (majetkové vztahy).

- Info úprav v centru Prahy, stav k 30. 10. 2006

Pro nepřítomnost ing. Malého se bod odsouvá na příští jednání pracovní skupiny.

- Aplikace nového systému číslování cyklotras (praxe, projektanti)

Rada hl. m. Prahy schválila 3. 10. 2006 nový systém jako směrný.

- Akce v malých městských částech

Libuš – Písnice: realizace probíhá bez problémů, jinde obdobně.

V Př. Kopanině bude glorit s nástřikem a zaválcováním pro snadnou údržbu, dokončení během listopadu 2006.

Pouze s Dolními Počernicemi není zpětná vazba o průběhu realizace.

- Opravy, úpravy (centrální přehled a aplikace souvislých celků)

Úkol 9/1: Zaslat ing. Karbanovi vlastní návrhy na opravy či úpravy, V 19 a povolené jízdy cyklistů v protisměru jednosměrek.

T: 5. 11. 2006								O: všichni členové PS

Úkol 9/2: Zpracovat přehled požadovaných V19  a povolené jízdy v protisměru jednosměrek.

T: 10. 11. 2006							O: ing. Karban

- Náplavky (předlažba, dopravní režim)

Je nutno novou akcí TSK zprovoznit pro cyklisty náplavku od hotelu Hilton k Vyšehradskému tunelu, a to jak z hlediska předláždění povrchu na sjízdný, tak i odstranění veškerých překážek (parkující auta či vraky, kavárničky, kontejnery na odpad, zančky „Sesedni z kola“ apod.). Pracovní skupina požaduje předláždění pruhu šíře aspoň 50 cm granodioritovými deskami (zbytek dlažba  6cm, resp. „10D“) s vyznačeným bílým pruhem a husté svislé značení.

Obdobně na Ovocném trhu.

- Akce Stojany pro Prahu

Starostové všech MČ dostali výzvu, zda souhlasí s převzetím stojanů, které pořídí a nainstaluje TSK (na MČ cca 3 až 10 míst se stojany na každou zainteresovanou MČ, celkem cca 500 ks). Nové stojany nehodlá pořizovat firma JCDecaux (dosavadní stojany nicméně opravila, díky), akci je třeba financovat z rozpočtu HMP. Dosavadní ohlas je příznivý, přes zimu je třeba s MČ odsouhlasit rozmístění a vytvořit projekt (jednotný model pro celou Prahu).

Systém Bike+Ride nefunguje tak, jak má (chybějí např. u stanic metra Kačerov, Chodov, u Městské knihovny).

Úkol 9/2: Projednat nefunkčnost systému B+R s TSK, DP h. m. Prahy, resp. s MKP).

T: 27. 11. 2006							O: ing. Polák

- Různé

Úkol 9/3: Oblouk pod Libeňským mostem byl uvolněn k 17. 10. 2006. V návaznosti na tuto akci zrealizovat  dopojení cyklistické stezky až na protipovodňová vrata Rokytky.

T: 31. 12. 2006							O: Polák

Úkol 9/4: Připravit zadávací karty pro nové akce TSK:

  - návaznosti na Vyšehradský tunel (oba portály)

  - průtah cyklostezky přes čerpací stanici AGIP na Podolském nábřeží a přejezd k botelu

T: 27. 11. 2006							O: Syrový

Ing. Polák bude 6. 11. jednat s ředitelem odboru ochrany prostředí o možnostech průjezdu městskými parky.

Někteří členové pracovní skupiny protestují proti tomu, že přes jejich včasné a opakované požadavky nebyl pracovní skupině předložen v žádném stadiu projekt přestavby nám. Republiky. Konstatují, že v realizované pěší zóně opět chybí řešení pro cyklisty (povrch, směrování, koridory).

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš