KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0149 - Rekonstrukce Bubenského nábřeží - lávka na Štvanici

etapa 0001 - Rekonstrukce Bubenského nábřeží

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 bylo staveniště etapy 0001 předáno investorovi. O kolaudaci bude požádáno až po realizaci protipovodňových úprav nábřeží. Provedení těchto doplňkových protipovodňových úprav bude realizováno v rámci stavby 0012, etapa 0004, část 21. Ve druhém čtvrtletí byly projednány tyto úpravy a povoleny jako změna stavby č. 0149, etapa 0001 před jejím dokončením.

etapa 0002 - Lávka pro pěší

V prvním čtvrtletí roku 2004 proběhla řada výrobních výborů na řešení této etapy stavby. Projektová dokumentace ve stupni DÚR byla 30.3.2004 předána zhotovitelem. Ve druhém čtvrtletí byla DÚR projednána a obstarána většina potřebných stanovisek pro podání návrhu na vydání ÚR.

etapa 0003 - Úprava prostoru před Holešovickou tržnicí

Vzhledem ke zdržení realizace etapy 0003 v souvislosti se srpnovou povodní roku 2002 bylo požádáno a následně vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením - prodloužení platnosti dokladů stavby. V prvním čtvrtletí byla zpracována DVZS do které byla zahrnuta část stavby 0012, etapa 0004, část 21- drenáž a čerpací šachty. Ve druhém čtvrtletí byl vybrán zhotovitel stavby na základě obchodní veřejné soutěže se kterým následně byla uzavřena SOD. Ve třetím čtvrtletí z důvodu rozhodnutí investora o přepracování PD nebyl vydán pokyn k předání staveniště, stavební práce budou zahájeny až na základě nové PD.

0150 - Veřejné a slavnostní osvětlení Vyšehrad - NKP

část Veřejné osvětlení Akropole - K žádosti o rozhodnutí o umístění stavby je nutná výjimka ze stavební uzávěry. Rozhodnutí Odboru památkové péče nabylo právní moci dne 25.11.2004. Toto rozhodnutí bylo nutnou podmínkou pro vyřízení žádosti o výjimku ze stavební uzávěry. Po vydání výjimky bude požádáno o územní rozhodnutí.

část slavnostního osvětlení - Probíhalo zajišťování podkladů pro vyčíslení pořizovací hodnoty.

0151 - Veřejné osvětlení – drobné, blíže nespecifikované akce

Doplnění veřejného osvětlení

- etapy 0071 - 0080, 0082 - 0089

Jsou zrealizovány a je vydáno kolaudační rozhodnutí.

- etapa 0081 -  Višňovka Praha 4

Nebude se realizovat z důvodu výstavby veřejného osvětlení cizím investorem v dané lokalitě.

- etapa 0090 - Na Chodovci Praha 4

- etapa 0091 - Severní I

- etapa 0096 - Kopanina Praha 13

- etapa 0101 - Lochkov U Sladovny

Na etapy je vydáno SP, etapy jsou zrealizovány, v lednu 2005 bude zahájeno přejímací řízení.

- etapa 0094 - Vážská

Bylo vydáno územní rozhodnutí.

- etapa 0097 - Za Mototechnou Praha 13

- etapa 0098 - Frimlova Praha 13

- etapa 0099 - Hábova Praha 13

- etapa 0101 - Lochkov U Sladovny

- etapa 0102 - Lochkov Do Borovin

- etapa 0103 - Lochkov Nad Vsí

Na tyto etapy bylo vydáno stavební povolení.

- etapa 0092 - Družicová Šmolíkova

- etapa 0100 - V Rohožníku, U Transf.

Požádáno o územní rozhodnutí, místní šetření k územnímu řízení je svoláno na leden 2005.

- etapa 0093

Byla z přípravy vyřazena, protože ÚMČ Praha 8 financuje tuto stavbu z vlastních prostředků.

- etapa 0095

Byla z přípravy vyřazena z důvodů nevyjasněných vlastnických vztahů pozemků v místě stavby.

etapy 0104-0107, 0109 - u těchto etap probíhalo zajišťování podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Správa pražských hřbitovů

3864 - Vybudování nových cest a odstranění povrchových rozvodů

akce probíhá na území hřbitovů Prahy 3 – 6, schválený rozpočet 1,000 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 133 tis.Kč na 1,133 tis. Kč z důvodu navýšení DPH.

5001 – Hřbitov Olšany – rekonstrukce kolumbárních zdí

schválený rozpočet 5,552 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 394 tis.Kč na 5,946 tis. Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 5,945.570,40 Kč. Nedočerpaná částka 429,60 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

5765 – Ďáblice louka rozptylu včetně vstupu a  komunikací

schválený rozpočet 1,037 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 6 tis.Kč na 1,043 tis.Kč  z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 1,042.989,30 Kč. Nedočerpaná částka 10,70 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

5768 – Břevnov – rek. ohradních zdí včetně komunikací a kaple

chválený rozpočet 2,997 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 223 tis.Kč na 3,220 tis.Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 3,220.000,90 Kč. Akce byla pro letošní rok ukončena. Překročení o 0,90 Kč uhradí organizace z vlastních zdrojů.

5770 – Hřbitov Olšany – rekonstrukce komunikací včetně vody

schválený rozpočet 2,000 tis Kč  byl upraven  na 4,493 tis. Kč, usnesením Rady č.1971/2004 . Akce byla čerpána ve výši 4,492.877,80 Kč. Nedočerpaná částka 122,20 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

5771 – Hřbitov Vinohrady – rek. sociálního zázemí

schválený rozpočet 450 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 60 tis.Kč z důvodu navýšení DPH, usnesením Rady č.1971/2004    byl tento rozpočet snížen na částku o 406,5 tis. Kč. Akce byla čerpána ve výši  103.530,.Kč z toho 30 Kč z vlastních zdrojů.

6103 – Hřbitov Ďáblice – výstavba hřbitovní správy

schválený rozpočet 8,800 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 114 tis.Kč na 8,914 tis. Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 8,913.999,10 Kč. Nedočerpaná částka 0,90 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

6558 – Hřbitov Vršovice – rozšíření hřbitova

schválený rozpočet 800 tis Kč byl usn. RHMP č. 1350 navýšen o 107 tis.Kč na 907 tis.Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 906.911,20 Kč. Nedočerpaná částka 88,80 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

6559 – Hřbitov Vyšehrad – rekonstrukce celého hřbitova

schválený rozpočet 1,800 tis Kč byl usnes.RHMP č. 1350 navýšen o 41 tis.Kč na 1,841 tis.Kč z důvodu navýšení DPH.Akce byla čerpána ve výši 1,841 tis.Kč a byla dočerpána v plné výši.

6560 – Hřbitov Záběhlice – rekonstrukce celého hřbitova

schválený rozpočet 541 tis Kč .Akce byla čerpána ve výši 540.796 Kč.  Nedočerpaná částka 204 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

7703 – Hřbitov Braník – rekonstrukce celého hřbitova

schválený rozpočet 5,000 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 445 tis.Kč na 5,445 tis.Kč  z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 5,444.996,39 Kč. Nedočerpaná částka 3,61 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

7704 – Hřbitov Olšany – rekonstrukce vrátnice č.8

schválený rozpočet 2,200 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 293 tis.Kč z důvodu navýšení DPH.U této akce bylo vydáno stavební povolení, nájemce květinářství p. Vysoký toto stavební povolení napadl a celá záležitost je řešena na úrovni stavebního odboru MHMP. Mimo to je celá záležitost řešena soudně.Vzhledem k průtahům celé akce, organizace požádala o snížení ve výši 2 493 tis.Kč. Tento požadavek byl usnes.RHMP č. 1971 schválen a investiční prostředky byly přesunuty na akci č. 5770 – Hřbitov Olšany – rekonstrukce komunikací včetně vody

7705 – Hřbitov Malvazinky – odstranění havarijního stavu kostela

schválený rozpočet 450 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 50 tis.Kč na 500 tis.Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 499.549,80 Kč Nedočerpaná částka 450,20 Kč byla navržena k vrácení do rozpočtu hl.m.Prahy.

7706 – Hřbitov Olšany – rekonstrukce zdí vojenského hřbitova

schválený rozpočet 2,000 tis Kč byl usnesením RHMP č. 1350 navýšen o 259 tis.Kč na 2,259 tis. Kč z důvodu navýšení DPH. Akce byla čerpána ve výši 2,538.852,16 Kč.  Navýšení rozpočtu o 279.852,16 Kč z vlastních zdrojů bylo schváleno usnesením RHMP č. 1971.

8087 – Rekonstrukce správní budovy Malvazinky

Upravený rozpočet 406.50 tis Kč byl navýšen o 417.795 Kč z vlastních zdrojů, byl schválen usn.RHMP č. 1971. Akce byla čerpána ve výši 824.295,- Kč. Původně měla být započata až v roce 2005, ale z důvodů výše uvedených byla již započata.

## Odbor správy majetku

Finanční prostředky v této kapitole byly čerpány na:

akci č. 7695 – Bytové objekty –  jedná se zejména o zateplení domů, rekonstrukci lodžií, rekonstrukci oken, rekonstrukci bytových jader, odstranění bezpečnostních rizik a modernizaci výtahů, výměnu vstupních portálů, plynofikaci objektu, plynovou  a kanalizační přípojku a o požární senzorové systémy hlášení,

akci č. 7700 – Nebytové objekty a stavby – prostředky byly vynaloženy zejména na rekonstrukci objektu Arbesovo nám. 4/70, P5, na rekonstrukci objektů Myjavská 624 a Něvská 622, P9,  na vybudování půdní vestavby pokojů pro matky s dětmi v objektu Olivova 224, na pořízení městského mobiliáře, na rekonstrukci obytného ryzalitu Kateřinská 30/468, P2, na rekonstrukci výměníku Radiová 4, P10, na dostavbu restaurace hotelu DUM, na rozšíření restaurace a osazení klimatizačních jednotek v hotelu Opatov, na rekonstrukci elektroinstalace ve Žlutých lázních,  na rekonstrukci objektu Bolevecká 468,P15 , na úpravu nebytového prostoru v objektu Opletalova 19, P1. aj. Oproti původnímu předpokladu je velmi nízké čerpání na rekonstrukci objektu Řetězová 3/22,P1, kde byla zpracována pouze projektová dokumentace, ale vlastní rekonstrukce nebyla zahájena proto, že se nepodařilo najít náhradní prostory pro současného nájemce- národní ústav památkové péče,

akci č. 7156 - Úprava velkého strahovského stadionu, zde byla poskytnuta dotace ze SR, přičemž obdržené prostředky posloužily k dokončení výstavby sportovního centra mládeže,

akci č. 6984 – Nebytové objekty a stavby, kde finanční  prostředky byly čerpány na rekonstrukci objektu Strojírenská 386, P5.

Dále byly finanční prostředky čerpány na výkupy pozemků a trvalých porostů  od fyzických osob, na výkupy budov a staveb- zjm. v Lahovicích, na akce zabezpečované Pohřebním ústavem HMP v krematoriu Motol a  krematoriu Strašnice, na zpracování energetických  auditů a na přípravné a projektové práce u akce Bydlení Špitálka- technická infrastruktura.

Akce Sovovy mlýny - přemístění velína (č. 4994) byla hrazena TCP a.s. z vybraného nájemného s následným zohledněním při závěrečném finančním vypořádání roku 2004 a tudíž se vynaložené prostředky neprojevily v čerpání rozpočtu.