### Příloha č. 2 usnesení ZHMP č. … ze dne ….

### ÚZEMNÍ ANALÝZA POŘÁDÁNÍ LOH v hl.m. PRAZE

Stručný výtah z dokumentu schváleného usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/05

ze dne 29.4.2004, doplněný

o „Dopracování“ – zpodrobnění vybraných lokalit

a stručný výtah

z Analýzy současného stavu sportovních zařízení  v hl.m. Praze ve vztahu k LOH

Územní analýza pořádání LOH v Praze byla zpracována ÚRM na podzim roku 2003 v konceptu a na jaře roku 2004 předložena ZHMP. Vycházela z Analýzy současného stavu sportovních zařízení v Praze a z dalších podkladů – nabídky jiných kandidátských měst a pořádání LOH v letech 2004 - 2012, požadavků Mezinárodního olympijského výboru (dále MOV) na pořádání LOH; požadavků sportovních olympijských svazů ČSTV a zkušeností a poznatků jiných pořadatelských zemí. V úvahu byly vzaty též požadavky na Paralympijské hry.

Na základě těchto vstupů byl sestaven výchozí  olympijský program požadovaných sportovních zařízení a areálů pro soutěže i tréninky. Tento byl modifikován podle pražských podmínek, s použitím maximální zastupitelnosti zařízení a s doporučenými kapacitami jednotlivých sportů se stal důležitým prvkem zadání územní strategie LOH v Praze, s tím, že pro konání části fotbalového turnaje a disciplín vodních sportů  kanoistiky, veslování a jachtingu se zcela jistě budou muset podílet jiné regiony České republiky.

1. fáze řešení územní strategie

V listopadu 2003 byla zpracována 1. pracovní verze Územní strategie pořádání LOH v Praze. Jejím výsledkem bylo formulování a popis 4 základních variant umístění hlavního olympijského areálu (tj. zejména olympijského stadionu, hlavních sportovišť a olympijské vesnice), spolu se sítí doplňujících sportovišť (stávajících areálů a rozvojových lokalit). V každé variantě byly posouzeny nutné dopravní vazby na plánovaný dopravní systém a stanoveny  základní podmiňující investice z oblasti dopravy i technické infrastruktury.

Územní strategie ověřila hlavní rozvojové směry hl.m. Prahy: Směr „západní“, jehož základními prvky byly transformace Strahova a rozvojové rezervy na Západním Městě a okolo ruzyňského letiště; směr „severní“ s těžištěm v rezervě pro připravovaný pražský výstavní areál v Letňanech – Kbelích; směr „východní“, s těžištěm ve výhledovém autonomním obytném celku v prostoru mezi Štěrboholy, Dubčí a Dolními Měcholupy, a naposled směr „jižní“,  zkoumající rozvojové možnosti hranice hl.m. Prahy okolo Šeberova s těžištěm převáženým k Průhonicím do Středočeského kraje.

První fáze územní analýzy, tzv. Územní strategie, byla uvnitř SÚRM podrobena vyhodnocení,  které kromě jiných závěrů označilo variantu „jižní“ za nejméně perspektivní, a vyloučilo ji z dalšího rozpracování.

2. fáze územní analýzy

Ve 2. fázi byla územní analýza pořádání LOH prohloubena a v mnoha oblastech upřesněna a doplněna. Byla strukturována tak, aby jasně oddělila nesporné:

– „invariantní“, tj. lokality pro olympijské stavby, které v každém případě budou rozvíjeny a podporovány v souladu s potřebami města, a bezpodmínečně nutný, minimální „invariantní“ podíl plánované nadřazené dopravní infrastruktury, který by byl schopen zabezpečit běžný chod města včetně nárůstu dopravy během LOH,

a „variantní“, tedy umístění hlavního olympijského areálu (zejména ceremonionálního stadionu) a olympijské vesnice, které bylo nadále sledováno ve třech variantách – tedy s vyloučením varianty „jižní“; byly popsány další zvažované lokality pro ostatní potřebná olympijská zařízení a v oblasti sportovních zařízení byl doplněn nástin reálné potřeby Prahy.

Územní analýza byla prohloubena v oblasti řešení dopravy a technické infrastruktury, kde byly posouzeny vlivy nárůstů potřeb jednotlivých médií na celoměstské zdroje. Dále byly posouzeny nároky na ubytování, zdravotní péči, bezpečnost a životní prostředí; byly posouzeny majetkoprávní vztahy variantních lokalit pro umístění hlavních olympijských zařízení; byla provedena vstupní ekonomická rozvaha, opírající se o rozdílné požadavky variant na dobudování nadřazených komunikačních systémů a staveb pro hromadnou kolejovou dopravu; stručně byl posouzeny celkové společenské aspekty konání LOH.

Invariantní lokality pro olympijské využití jsou:

- Strahov – komplex stadionů včetně studentských kolejí, se zamýšlenou realizací národního fotbalového stadionu, se skrytými kapacitami a možnostmi transformace Sletového stadionu a jeho tribun. Možnosti: fotbalový turnaj, tréninkové centrum, případně další

- Libeň – Vysočany – právě dokončená Sazka Aréna. Možnosti: gymnastika, halový míčový sport – např. košíková, finále míčových her.

- Letná – Sparta – fotbalový stadion včetně provizorního využití Letenské pláně. Možnosti: fotbalový turnaj,  na pláni plážový volejbal, respektive softbal.

- Vršovice – Slavia Eden – komplexní sportovní areál se zamýšlenou novostavbou fotbalového stadionu. Možnosti: fotbalový turnaj, v zimním stadionu halový míčový sport – např. házená , resp.  úpolové sporty (zápasy), tréninkové centrum.

- Štvanice  a Karlín- Maniny – dvojice vzájemně se doplňujících lokalit stávajícího tenisového areálu na ostrově a jediné jeho možnosti doplnění na potřebné kapacity na Maninách.

- Holešovice – Výstaviště, hala T-Mobile -  v kontextu celého areálu Výstaviště. Možnosti - halový míčový sport – např. volejbal, dále např. zápasy.

- Trója – umělý vodní kanál Povltavská, který je po technické stránce vyhovující a divácké kapacity a dopravní obsluha by bylo potřeba zajistit provizorně.

Variantní umístění hlavních olympijských zařízení:

Tím se myslí ústřední olympijský areál, čítající olympijský stadion a několik dalších zejména kapacitních sportovišť, olympijská vesnice a MPC/IBC – mezinárodní tiskové a vysílací středisko. Územní analýza popisuje 3 varianty: Severní terasa, východní a západní.

### Doprava – invariantní řešení

Je třeba předeslat, že případné uspořádání LOH v Praze bude klást značné nároky na dopravní obsluhu města. Pro přiměřené – optimální zajištění běžného chodu města včetně nárůstu dopravy běhm LOH je třeba počítat s vybudováním dopravních sítí v rozsahu uváděném ve výhledovém období Upn – schéma č. 2. V případ, že se do horizontu 2016/20 nepodaří zrealizovat celý rozsah dopravních sítí, je bezpodmínečně nutné zajistit chod města minimálním podílem nadřazených komunikací a staveb pro kolejovou hromadnou dopravu.

Tento minimální podíl sítí hlavních komunikací a hromadné dopravy je znázorněn na schématu č. 3. a znázorňuje časovou podmíněnost vycházející z územního plánu.

Schéma č.4 znázorňuje právě tyto stavby, které je nutné vybudovat:

nadřazené komunikační sítě:

- Pražský (silniční) okruh v úseku Ruzyně-Březiněves

- Pražský (silniční) okruh v úseku Dolní Počernice-D1

- Městský okruh v úseku Malovanka-Rybníčky

- Břevnovská radiála

- Vysočanská radiála v úseku Kbelská-R10

metra:

- Trasa D metra v úseku Hlavní nádraží–Nové Dvory a spojení do depa Písnice

- Trasa C metra v useku Ládví-Letňany

- Druhý vestibul stanice metra  Želivského (v případě využití lokality Hagibor)

železnice

- Nové spojení (zkapacitnění přívodních tratí do severního zhlaví Hl.nádraží)

- Kolejové spojení s letištěm Praha-Ruzyně

- Dokončení modernizace železničních koridorů

- Železniční zastávka Slavia-Eden

Pro leteckou dopravu je nutná dostavba letiště Praha-Ruzyně včetně nové paralelní vzletové a přistávací dráhy (VPD)

Tento seznam dopravních staveb je invariantní a je nezbytně nutný pro jakoukoli variantu umístění ústředního olympijského areálu. Jednotlivé varianty jsou poté doplněny dalšími dopravními stavbami, jak vyjadřují jednotlivá schémata 5, 6 a 7.

### Varianta Severní terasa

Umísťuje všechna hlavní olympijská zařízení do Velkého rozvojového území Letňany – Kbely. Využívá symbiózy olympijské myšlenky s připravovaným projektem Pražského výstavního areálu, které nabízí bezproblémové po-olympijské využití kapacitních staveb a halových objektů, i veškeré  budované dopravní infrastruktury, parkovišť, technického zázemí, ubytovacích kapacit, vysílacího a tiskového střediska a dalších aktivit. Po stránce dopravní bude obslužitelná všemi systémy hromadné kolejové dopravy i nadřazenou komunikační sítí, s dobrou vazbou do severních a východních regionů republiky

Vzdušná vzdálenost od centra města je 8 km, vzdálenost od mezinárodního letiště Ruzyně 19 km. Lokalita je v pohledovém kontaktu s Pražskou památkovou rezervací, aniž by na ni měla přímý vliv. Celková velikost areálu, kterou je možné disponovat, je cca 460 ha. Takto veliký areál umožňuje i umístění velké části olympijského programu v jediné lokalitě, což  je velkým přínosem pro organizaci her i zajištění jejich bezpečnosti.

Je možno umístit maximální program, zahrnující kromě minimálního – (olympijského stadionu a halových sportů) také baseball, softball, pozemní hokej, plaveckou halu, velodrom, lukostřelbu. Minimální program předpokládá větší zapojení různých variantních lokalit v hl.m. Praze, případně v jiných městech ČR. V každém případě se počítá s umístěním olympijské vesnice a Tiskového a vysílacího centra.

Umístění olympijského areálu je nutno důkladně studijně prověřit. Vybudování areálu v maximálním uvažovaném rozsahu by bylo podmíněno značnými zásahy do územního plánu; největší změnou by bylo navrhované zrušení sportovního letiště Letňany, další změny jsou ve prospěch funkce bydlení a  zvláštních území, zejména sloužících sportu. Náhrada sportovního letiště by byla možná ve výhledu na přilehlém letišti Kbely, navržená koncepce je však dále komplikována konfliktem se zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť sportovní letiště je významnou lokalitou výskytu sysla obecného.

Dopravní řešení obsluhy olympijského areálu využívá plně všech společných investic nutných pro obsluhu celého města, patrných na schématu č. 4. Nad jejich základní rámec je navrhována realizace severovýchodní části Pražského okruhu v úseku Březiněves – R 10, a rekonstrukce a modernizace žel. trati Praha – Všetaty v úseku odbočka Balabenka – žst. Čakovice, včetně nové železniční zastávky Rajská zahrada. Všechny tyto investice jsou v souladu s ÚPn. Nad jeho rámec je zrušení sportovního letiště Letňany, dosud nebylo uvažováno ani opuštění kbelského letiště Armádou.

### Varianta východní

Ve Východní variantě je ústřední olympijský areál situován ve velkém rozvojovém území Štěrboholy – Dubeč - Dolní Měcholupy, v prostoru mezi třemi venkovskými sídly na rozhraní kompaktního města (v daném případě hostivařsko- malešická průmyslová oblast) a příměstské krajiny. Území je vymezeno budoucí trasou Pražského (silničního) okruhu, Štěrboholskou radiálou a ulicí Kutnohorskou. Těžiště prostoru je vzdáleno vzdušnou čarou od celoměstského centra cca 10 km, od mezinárodního letiště Ruzyně 20 km. Rozloha rozvojového území, které lze využit pro olympijské účely, je cca 518 ha.

Území patří k největším rozvojovým rezervám hl. m. Prahy, včetně rezervy pro ucelený vysokoškolský kampus. Umožnilo by umístit téměř veškerý olympijský program do jediného kompaktního areálu. Z obavy, aby nevznikl izolovaný monofunkční  komplex, přistoupilo se v této koncepci k umístění jen některých olympijských aktivit,   aby optimálně rozložené vybudované stavby v maximální míře sloužily  k dovybavení východních a jihovýchodních částí Prahy včetně těch nejlidnatějších, a přilehlého regionu.

Navrhovaný základní program čítá olympijský stadion, plavecké centrum, velodrom a komplex hal včetně jedné kapacitní haly. Jádrem olympijské vesnice by měl být vysokoškolský kampus, počítá se tiskovým a vysílacím centrem, po skončení her tranformovatelným do kampusu, a se založením velkorysého parku. Po nutné redukci diváckých kapacit se nabízí bezproblémové a veřejně prospěšné poolympijské využití celého sportovního parku v soužití s univerzitním kampusem, který by bez LOH obtížně vznikal. Koncentrace tréninkových ploch a vznik sportovního parku by umožnily i přesídlení atletického tréninkového centra ze Strahova.

Dopravní řešení obsluhy olympijského areálu taktéž využívá plně všech společných investic nutných pro obsluhu celého města. Nad jejich základní rámec navrhuje jako klíčové investice  prodloužení trasy A metra na východ do prostoru navrhovaného hlavního olympijského areálu a realizaci východního komunikačního obchvatu Dolních Měcholup s propojením na ul.Ke Kablu a MO.  Nad rámec územního plánu je navrženo napojení ústředního areálu na silniční okruh.

### Varianta západní

Takzvaná Západní varianta je atypicky navržena jako rozvolněná o třech hlavních centrech Strahov, Ruzyně – Drnovská a  Západní Město, tvořící přibližně rovnostranný trojúhelník o hraně 7,5 km. Její hlavní premisou je situování ústředního olympijského areálu do velkého rozvojového území Strahov, které je tradičním místem pořádání důležitých sportovních akcí, a vysoce atraktivní především svou polohou těsně za hranicemi Pražské památkové rezervace, v bezprostředním kontaktu s ní. Blízkost historického centra – vzdušnou čarou 2-3 km, je fyzická, optická, a výrazně by se projevovala v atmosféře celých LOH.

Koncepce Západní varianty předpokládala umístění olympijské vesnice na Západním Městě, a v Ruzyně situovat komplex halových objektů, případně i tiskové a vysílací centrum. Olympijský stadion by byl na Strahově, spolu s plaveckou halou, velkou gymnastickou halou a tréninkovým centrem, variantně i s tiskovým a vysílacím centrem. LOH by posloužily jako výrazný impuls pro záchranu a transformaci Sletového stadionu.

Západní varianta se jeví jako relativně konfliktní z několika důvodů:

blízkost ústředního olympijského areálu s největším soustředěním návštěvníků LOH centru dává podnět k obavám o ohrožení, resp. devastaci historického jádra a přírodně chráněných lokalit v centru Prahy.

Dopravní oblužitelnost MHD je podmíněna výstavbou  prodloužení metra A směrem přes Vypich do Západního Města. Tento záměr byl již studijně ověřován, dosud však není součástí platného územního plánu.

Strahovská lokalita také teoreticky nabízí jedinečnou možnost sloučení nejkapacitnější olympijské stavby – olympijského stadionu – a připravované  stavby národního fotbalového stadionu ve stavbu jedinou, za předpokladu promyšlené projekční přípravy dvojí přestavby  stadionu, anebo vybudování technicky náročné flexibilní stavby s posuvnými tribunami.

Celkové dopravní řešení využívá plně všech společných investic nutných pro obsluhu celého města, jako ostatní varianty. Pro západní variantu jsou podstatné všechny investice na západní polovině Prahy. Nad jejich základní rámec je v souladu s ÚPn navrhována pouze mimoúrovňová křižovatka Jinočany a prodloužení tramvajové trati na staré letiště Ruzyně. Nad rámec územního plánu je navrženo prodloužení trasy metra A z Dejvické do prostoru Západního Města a v křížení s Břevnovskou radiálou je navržen přestupní dopravní terminál Vypich. Tyto investice jsou klíčové pro celkový systém obsluhy třech center západní varianty a jejich propojení s organismem města.

Navrhované prodloužení trasy A umožňuje kvalitní obsloužení velkých zdrojů a cílů dopravy, kterými jsou sídliště Červený Vrch, sídliště Petřiny, Motolská nemocnice a sídliště Řepy. Trasa byla studijně prověřována a projednána ještě dříve, než vznikl záměr na konání LOH a nechá se předpokládat, že její modifikace bude začleněna i do revize ÚPn  hl.m.Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že Strahov není bezprostředně napojen na metro a nadřazené komunikace a tradičně se jeví jako dopravně konfliktní, bylo vypracováno posouzení jeho dopravní obslužitelnosti. Závěr je, že přepravu diváků do areálu LOH Strahov lze zajistit za předpokladu realizace navrhovaných podmiňujících investic,  mimořádných dopravních opatření a  velice kvalitní a dobře fungující organizace přepravy diváků  s tím, že přeprava diváků bude ve špičkách za hranicí svého kvalitativního přepravního standardu.

##### Další zvažované variantní lokality

Analýza územní strategie dále zvažovala lokality pro umístění dílčích sportovních disciplin LOH. S tím, že využití všech „invariantních lokalit se pokládá za samozřejmé, jsou v zásadě dvě možnosti organizace her

- kumulace maxima aktivit a sportů v ústředním areálu, což předpokládá nahrazení některých stávajících, avšak ne zcela vyhovujících zařízení rozptýlených po Praze, novými v jediné lokalitě (model výhodnější pro organizaci her a zajištění bezpečnosti)

- koncepce „štíhlejšího“ ústředního areálu a vložení investic do více lokalit ve městě s tím, že zaplní deficit sportovních  zařízení v různých částech města (model náročnější na organizaci a zajištění bezpečnosti her, avšak pro následné využívání zařízení by mohl být  výhodnější)

V 1. fázi územní strategie byly zvažovány tyto lokality:

Břevnov - Markéta  -  stávající plochodrážní  stadion, by bylo možné například využít pro velodrom i v provizorní úpravě, který by byl následně demontován. Velodrom je považován za žádoucí stavbu Českým svazem cyklistiky, odhadované náklady činí 120 mil Kč. Vhodnou konečnou lokalitou se svazu jeví Brno, namísto dnešního nevyhovujícího.

Pankrác - Reitknechtka    - hodnota lokality spočívá zejména  v potenciálu umístění nové víceúčelové nebo sportovní haly, je dobře dopravně dostupná.

Jižní Město -  Háje     - Jádro stávajícího sportoviště má rozsáhlou rozvojovou rezervu pro umístění zařízení celoměstského významu, možno využít pro vybudování provizorních zařízení se zázemím, které by zůstalo jako definitivní a bylo využito pro rekreační víceúčelový areál, nebo pro umístění plaveckého centra s následným přebudováním na aquapark regionálního významu.

Chodov    - v ÚPN určená pro nerušící výrobu a služby, možno vybudovat soustavu univerzálních hal s provizorní úpravou pro méně kapacitní disciplíny. Alternativně je možné vybudovat víceúčelový sportovní areál s bazénem a univerzální halou, pro doplnění chybějící vybavenosti  Jižního Města.Toto řešení by předpokládalo změnu územního plánu.

Šeberov     -  Prostor Šeberova je  dlouhodobě připravovaný pro rozvoj obchodu, zábavy a sportu, s vazbou na regionální plochy podobného charakteru. Umístění olympijských zařízení může doplnit komerční program a doplnit zázemí obytných čtvrtí jižní části města, stávajících vysokoškolských kolejí  a navazující části regionu. Jádro lokality tvoří připravovaný hipologický areál. V území probíhají změny územního plánu.

Běchovice  -  Plocha je důležitým prvkem dlouhodobě připravovaného prostoru rekreačního území celoměstského významu přírodního parku Klánovice – Čihadla. Je na místě stávající obalovny drti, které jsou územním plánem navrženy k vymístění za účelem vybudování sportovního centra. Možnost pro LOH: střelnice a lukostřelnice s použitím provizorních zařízení podle potřeby.

Lokalita je však dlouhodobě blokovaná stávajícími provozy v jejich vlastnictví: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a Stavby silnic a železnic, a.s.   Umístění je  v rozporu se zájmy ochrany přírody – součást přírodního parku Klánovice, Čihadla. Jejich vymístění, které by bylo  podmínkou využití lokality pro LOH, by mělo  být započteno do nákladů.

Strašnice – Hagibor  - Původní plocha sportovišť pro kopanou, pozemní hokej a softbal byla přetransformována v souvislosti s přípravou výstavby víceúčelové haly, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace. Realizace se nedaří, zůstává však kvalitní lokalita s dobrými dopravními vazbami.

Nové Dvory - rozvojová plocha sportu v jižním sektoru města, předpokládá se víceúčelový sportovní areál, univerzální hala by byla využitelná pro halové disciplíny.

Další zvažované variantní lokality

Lokality nebyly z různých důvodů zapojeny do původních základních územních variant. Bude-li však prokázána jejich přijatelná časová dostupnost, a ověřena možnost řešení různých problémů lokalit, je možno je pro soutěže, resp. pro trénink, rovněž využít.

Vysočany – Kolbenova  - Plocha bývalé Tesly severně od Kolbenovy ulice, je součástí velkého rozvojového území Vysočany, jehož jádrem je bývalé průmyslové území ČKD určené k transformaci. Lze zde uvažovat s menším doplňkovým sportovním zařízením pro s diváckými kapacitami cca 5000, či tréninkové zařízení. Transformační proces je ve fázi zrodu, celé území je organizačně, vlastnicky i uživatelsky velice komplikované a není proto je možné nabízet pro umístění ústředního olympijského areálu.

Kamýk – Tempo - Stávající základna baseballu v jižním sektoru Prahy.  Areál má dostatečnou plošnou kapacitu pro umístění soutěžního hřiště a tréninkových ploch. Má i vnitřní rezervy v transformaci části svého území a možnost rozšíření.

Braník – Krčské údolí - Stávající základna baseballu v jižním sektoru Prahy, Národní baseballové centrum, největší v České republice. Centrum má ambice k pořádání soutěží evropského i světového formátu i vlastní koncepční představy úprav areálu. Divácké kapacity by byly zajištěny provizorními opatřeními. Areál je v současné době na vzestupu a je připraven hostit akce evropského formátu ve spolupráci s jinými softballovými a baseballovými areály. Baseball a softball však mezitím vypadly z programu olympijských disciplin. Dočasné využití lokality k tréninkům jiných disciplin je sporné.

Velká Chuchle  - Stávající dostihové závodiště s tribunou pro cca 7000 diváků. Plošná velikost lokality by byla dostatečná pro pořádání všech jezdeckých disciplin, kdy doplňující zařízení by byla zřízena jako  dočasná. Závažnou komplikací lokality je však její poloha v záplavovém území, částečně v aktivní zóně, částečně v průtočném území. Trvalé investice  - rozvoj v aktivní zóně záplavových území -  jsou podle poslední změny legislativy nepřístupné. Stávající dostihový sport není součástí olympijských soutěží, úprava areálu pro LOH by si pro přizpůsobení závodiště vyžádala velký objem dočasných investic a provizorií, podmíněných  výjimkami. Vysoký podíl provizorních jednorázových opatření a úprav areálu pro případné konání LOH by bylo neopodstatněné.

Pro jezdecký sport je možné v hl.m. Praze uvažovat  s rozvojem lokality č. 5  Šeberov,  respektive hledání vhodné lokality v rámci Středočeského kraje a České republiky.

Modřany – cukrovar -    Lokalita je poměrně rozsáhlé transformační území, jejíž nejdůležitější prvek tvoří morálně i fyzicky zastaralý modřanský cukrovar, a jejíž součástí je rozvojová plocha sportu s jádrem současného sportoviště. Využití lokality je možné pro umístění např. pozemního hokeje, respektive pro některých ze sálových sportů, v každém případě pro trénink.

Podolí – Praha 4  Stávající plavecký areál s krytým 50m bazénem a 2 otevřenými bazény. Areál byl v Analýze uvažován pouze pro tréninkové účely; dle posouzení Českého svazu plaveckých sportů je možné jej případně využít i pro některou soutěžní plaveckou disciplinu. Areál je průběžně rekonstruován.

### VYHODNOCENÍ A ZÁVĚRY ÚZEMNÍ ANALÝZY

### VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ANALÝZY

Pro vyhodnocení variant umístění hlavních olympijských zařízení a závěrečná doporučení byly rozhodující zejména tato kritéria:

- soulad s hlavními zásadami a prvky koncepce ÚPn hl. m. Prahy a Strategického plánu hl.m. Prahy,

- míra zhodnocení dosavadních a připravovaných rozvojových aktivit města,

- předpokládaný objem podmiňujících investic s přihlédnutím k ÚPn hl. m. Prahy a k současným prioritám města,

- možný dopad na unikátní kulturně-historické dědictví Prahy,

- kritérium dopravní obslužnosti.

### Vyhodnocení jednotlivých variant,

které schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 17/05 ze dne 29.4.2004:

### Severní terasa

- Varianta se ukazuje jako nejvýhodnější ve vztahu ke koncepci územního i strategického plánu hl. m. Prahy, z hlediska celkového vyváženého rozvoje města i z hlediska ekonomického;

- Využívá, zhodnocuje a rozvíjí realizovaný a pro nejbližší roky připravovaný rozvojový potenciál této části města;

- Významně přispěje k vybavení celé severovýchodní části Prahy i přilehlého regionu,;

- Zajímavým aspektem je navržená koordinace výstavby a následného využití olympijského areálu s veletržním areálem;

- Iniciuje vznik významného rekreačního zázemí Prahy v severním sektoru – severní terase, kde dosud výrazně chybí;

- Poloha ústředního olympijského areálu je taková, že nabízí jeho atraktivní vizuální kontakt s centrem města i Pražskou památkovou rezervací, aniž by je ohrožoval svou přílišnou blízkostí;

- Varianta se jeví jako nejvýhodnější i z ekonomického hlediska, neboť nevyžaduje rozsáhlé dopravní investice nad rámec společného invariantního podílu nadřazených dopravních systémů;

- Podmiňující rozvoj dopravní sítě plně odpovídá současným prioritám města;

- Bezprostřední vazba ústředního olympijského areálu na všechny systémy MHD, železnici a nadřazenou komunikační síť dává maximální možnou záruku, že dopravní systémy zvládnou bez velkých problémů zvýšené nároky v průběhu LOH;

- V neposlední řadě stav majetkoprávních vztahů nevykazuje důvody k obavám ze vzniku potenciálních překážek realizace.

- Část lokality se nachází na území vybraném pro podporu z Cíle 2 Evropské unie na období 2004-2006, resp. na regionální mapě podpory, což by jí mohlo dát lepší podmínky pro přípravu území, zkvalitnění městského prostředí a podmínek pro podnikání.

Východní

- Varianta se jeví jako plně realizovatelná a je v souladu s platnými strategickými i územně plánovacími dokumenty hl.m. Prahy;

- Varianta by byla startovacím programem významné rozvojové rezervy hl.m. Prahy pro komplexní obytný celek v jeho východní části;

- Významně přispěje k vybavení celé východní části Prahy včetně velkých obytných celků na jihu a přilehlého regionu;

- Stane se stěžejním impulsem pro výstavbu plánovaného vysokoškolského kampusu;

- Druhotně vytvoří tlak na transformaci malešicko-hostivařské průmyslové oblasti;

- Poloha ústředního olympijského areálu nepřetíží centrum města a Pražskou památkovou rezervaci, nenabízí však vzájemný vizuální kontakt;

- Podmiňující rozvoj dopravní sítě ne zcela odpovídá současným prioritám města; obsluha lokality je podmíněna investicemi plánovanými až po r. 2010: prodloužení metra A a výstavba silničního okruhu ve východní části města;  lokalizace ústředního areálu ve východní části města by znamenala částečné přehodnocení investičních priorit města;

- Umístění areálu na volných nezainvestovaných, ani územně dosud závazně nepředurčených plochách nabízí relativně velmi velkou volnost při koncepční i projekční přípravě;

- Majetkoprávní vztahy se mohou stát problematickými vzhledem k nevyjasněnosti a rozdrobenosti vlastnictví velkého podílu pozemků v území.

- Lokalita se nachází na území vybraném pro podporu z Cíle 2 Evropské unie na období 2004-2006, resp. na regionální mapě podpory, což by jí mělo dát lepší podmínky pro přípravu území, zkvalitnění městského prostředí a podmínek pro podnikání.

Západní

- Varianta se jeví jako nejproblematičtější a nejvíce rozporuplná zejména vzhledem ke svému těsnému sousedství s PPR, problematice dopravní obslužnosti a urbanistickým a technickým omezením vyplývajících z vlastní lokalizace;

- Na jedné straně sice významně přispěje k vybavení centrální oblasti města komplexním sportovně - společenským centrem, na druhé straně je podmíněna velmi finančně náročným systémem dopravní obsluhy MHD, který není dosud platnou součástí územní a dopravní koncepce hl.m. Prahy: prodloužením metra A;

- Poloha v západní části města nabízí oproti ostatním variantám nejkratší komunikační spojení na mezinárodní letiště Praha-Ruzyně, neplatí to však již o MHD, neboť tato se musí realizovat přes centrum;

- Blízkost a pěší dostupnost centra a PPR bude pro LOH velmi atraktivní, avšak výrazně ovlivní život v této části města. Je zdrojem velkých obav z jejich přetížení a ohrožení cenných památkových i přírodních hodnot, složité řešení z hlediska bezpečnosti území i hostů;

- Rozdělení hlavních olympijských aktivit do 3 center bude klást větší nároky na organizaci, zajištění bezpečnosti i dopravu během konání LOH, než se dá předpokládat u územně kompaktnějších ostatních variant;

- Druhotně bude startovacím programem výstavby Západního Města (významné rozvojové rezervy Prahy pro bydlení ve vazbě na již vybudované trase metra B) a výstavby velkého rozvojového území Ruzyně – Drnovská;

Poznámka:

Hodnocení nezpochybňuje zapojení lokality Strahov do olympijského programu, které je nesporné, a které i tak přinese silný impuls k vyřešení velkého rozvojového území Strahov i  transformaci chátrajícího Sletového stadionu a potřebný finanční vklad do náročné přestavby.

Zpochybňuje pouze umístění ústředního olympijského areálu, tedy zejména olympijského stadionu, do tohoto území, nevylučuje však využití Strahova jako podružného areálu s redukovaným objemem kapacit, který by nebyl příčinou obav z ohrožení historického jádra města a nebude podmíněn nadměrnými nároky na dopravní obsluhu.

Jižní

- Varianta vykazuje nejvíce podstatných negativních rysů. Ve svém důsledku by znamenala  revizi Strategického i Územního plánu hl.m. Prahy v klíčovém rozhodnutí, zda podpořit excentrický rozvoj Prahy jihovýchodním směrem, což by mohlo způsobit oddálení plánovaného rozvoje v jiných částech města;

- Lze ji hodnotit i jako ztěží realizovatelnou vzhledem k nevratným proběhlým změnám v dotčeném území a riziku složité koordinace rozvojových představ Prahy, dotčených obcí a Středočeského kraje;

- Varianta je příliš vzdálena od mezinárodního letiště Praha-Ruzyně i od  centra města, což vyvolá velké nároky na objemy a přepravní vzdálenosti;

- Obsluha olympijského areálu MHD je podmíněna velkým rozsahem dosud vůbec neprověřovaných dopravních staveb nad rámec územního plánu, jejichž efektivní využití po skončení LOH je sporné;

- Díky přílišné vzdálenosti od centra města se ztrácí vzájemná kontinuita;

- Varianta nabízí dovybavení jižního sektoru Prahy a přilehlého regionu, díky dlouhým přepravním vzdálenostem je však význam pro jádrovou Prahu již sporný.

ZÁVĚRY ÚZEMNÍ ANALÝZY,

které schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 17/05 ze dne 29.4.2004:

- Návrhem  a posouzením variant se podařilo prokázat, že Praha má územní předpoklady pro uspořádání Letních olympijských her a že jsou pro umístění klíčových olympijských areálů i většiny ostatních olympijských aktivit na území hl. m. Prahy využitelné plochy;

- Jako nejreálnější pro umístění hlavních olympijských aktivit byla vyhodnocena varianta Severní terasa, umisťující hlavní olympijský areál do prostoru Letňan – Kbel v koordinaci s plánovaným Pražským výstavním areálem, a s doplněním invariantními lokalitami (Strahov, Libeň-Vysočany-Sazka Aréna, Letná-Sparta, Vršovice-Slavia Eden), Karlín-Maniny, Štvanice, Holešovice-Výstaviště a Troja) pro umístění dalších olympijských zařízení;

- Vedle varianty Severní terasa by měla být sledována i varianta Východní jako alternativa pro případ v současné době nepředvídatelných komplikací v severním sektoru města;

- Varianta Severní terasa a varianta Východní budou základním podkladem pro ekonomickou a marketingovou analýzu možnosti konání Letních olympijských her v Praze v letech 2016 resp.2020.

Další vývoj – „Dopracování územní analýzy“:

Územní analýza HMP pořadatelství LOH v Praze,  jako základní východisko Ekonomické a marketingové studie, byla pro zadávací dokumentaci doplněna „Dopracováním“ územní analýzy. Dopracování obsahovalo zpřesnění výchozích údajů Územní analýzy v důsledku vývoje v čase a ověření koncepce a schématického plošného uspořádání dvou variantních území pro umístění ústředního olympijského areálu (Letňany-Kbely a Štěrboholy-Dubeč_D.Měcholupy) a lokality Strahov.

DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ ANALÝZY POŘÁDÁNÍ LOH

Zpracoval: Útvar rozvoje města, 2004

jako podklad pro Ekonomickou a marketingovou analýzu pořádání LOH v Praze

(Výtah z dokumentu)

NÁMĚT NA PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ HLAVNÍHO OLYMPIJSKÉHO AREÁLU LETŇANY – KBELY, varianta Severní terasa

Vstupní údaje

Městské části : Praha 9, Praha 18 , Praha 19

Katastrální území :   	Letňany,  Kbely, Vysočany

Limity :

- vyhlášení ochranného pásma a chráněné lokality národní přírodní památky sysla obecného,

- vydané UR na stavbu konečné metra a navazujícího dopravního terminálu a komunikací

Problémové okruhy:

- plocha a ochranná pásma sportovního letiště Letňany,

- realizace I. Etapy výstaviště v předstihu před LOH dle připravené koncepce,

- pozemky a provoz firmy Knauf

Varianty:

Území bylo zkoumáno ve dvou variantách rozvoje:

1)Varianta „letiště“

Maximální varianta, uvedená v Územní analýze, s plným sportovním programem,  nerespektující chráněné území syslů, resp. vycházející z předpokladu jejich přemístění z cca.70% plochy.

2) Varianta  „výstaviště“

Varianta s omezeným sportovním programem  respektující všechny limity a omezení

Varianta 1)“letiště“ byla později vetována vyhlášením národní přírodní památky sysla obecného, proto již není v této dokumentaci uváděna.

Varianta výstaviště

Varianta respektuje všechny limity a omezení a nabízí omezený sportovní program. Není podmíněna zrušením letiště Letňany, pouze generuje níže popsaná omezení a úpravy.

Řešení se soustřeďuje na prostor vymezený pro Pražský výstavní areál a přilehlé plochy, kde rozvíjí základní program ústředního olympijského areálu v těsné vazbě na stanici metra.

Využitelné plochy:

Sport. areály (včetně tréninku, areálové zeleně a základních parkovišť)  - 	cca 80 ha,

Smíšené funkce (společenské a technické zázemí):				cca30 ha,

Parkoviště a dopravní terminál 							cca 20 ha,

Sportovně rekreační zázemí, plochy zeleně						cca 48 ha

Celkem – 										178 ha

Olympijská vesnice, resp. plochy pro ubytování – využitelné území na rozvojových plochách celkem 80 ha,  případně na dalších plochách původně rezervovaných pro zeleň – 65 ha.

Celkem  vč. ploch pro ubytování - 					258 ha, respektive 243 ha

Popis řešení:

Ve variantě „výstaviště jsou podél ulice Mladoboleslavské situovány sportovní halové prostory tvořící komplex obrácený vstupní částí k metru a vážící na rozptylové plochy ústředního stadionu a gymnastické haly. Tyto halové prostory využívají stavebního programu připravovaného výstaviště a po ukončení LOH budou nadále jako výstaviště sloužit. Toto řešení kromě 1. etapy nepřejímá celou již připravenou koncepci výstaviště, ale bude vyžadovat její  renovaci.

Vymezené území a vysoké nároky na rozptylové plochy ve vazbě na hlavní olympijský stadion vyžadují uvolnění prostoru od problematického (ve vazbě k olympijskému programu) provozu firmy Knauf, zabývající se výrobou maltových směsí.

V souvislosti s prodloužením ulice Tupolevovy a v přímé vazbě k metru a hlavnímu sportovnímu programu je možno umístit hlavní tiskové a mezinárodní vysílací centrum, sloužící po LOH potřebám výstaviště a další, i doplňující vybavení. Ve směru k jižnímu okraji Letňan na místě dnešního dočasného výstaviště je možno rozvinout další doplňující vybavenost olympijských her.

Podél východního okraje sportovních ploch je vedena základní obslužná komunikace s nejnutnějšími parkovišti a vstupem k zázemí letiště a tréninkovým hřištím. Plochy pro parkoviště je možno založit též jižně od Mladoboleslavské ulice a jako provizorní rovněž při jižním okraji Letňan.

Umístění gymnastické haly v blízkosti vzletové a přistávací dráhy (VPD) letňanského letiště koliduje s ochranným pásmem vzletové a přistávací roviny a vyžadovalo by kromě terénních úprav i stabilizaci nezpevněné letištní dráhy v odsunuté poloze jižně od výrobních areálů bývalého Letova a případně výjimku z předpisů.

Navrhovaný program:

Hlavní olympijský stadion -							80000 diváků

Gymnastika -   víceúčelová hala, která po LOH bude sloužit jako hlavní výstavní, prezentační a kongresový prostor výstaviště						17000

Box –provizorní zařízení v rámci hlavní stálé haly výstaviště. 		10000

Zápas, judo - jako provizorní zařízení v rámci stálých hal výstaviště	 8000

Vzpírání,  taekwondo,  šerm,  stolní tenis,  badminton - jako provizorní zařízení v rámci stálých hal výstaviště.								3x5000

Celkem divácká kapacita areálu						130 000 diváků

V programu varianty „výstaviště“ se rovněž uvažovalo s možností založení dílčího sportovního areálu na východním okraji Letňan, ať již pro soutěže (například baseball), nebo pro tréninky. V bilancích využitelných ploch je toto území zahrnuto v položce „sportovně rekreační zázemí“.

Ostatní sportovní discipliny, původně uvažované v programu varianty Severní terasa - „letiště“, budou umístěna v jiných pražských lokalitách.

Umístění olympijské vesnice

Návrh umístění olympijské vesnice varianty Severní terasa je popsán v kapitole 5.2.2. „Varianty umístění olympijské vesnice“ vstupní Územní analýzy.

Vybudování olympijské vesnice je uvažováno ve východním okraji Letňan a Čakovic na stávajících rozvojových plochách územního plánu hl.m. Prahy různého charakteru, převážně pro obytnou zástavbu – ve 2 lokalitách (umožňujících různé kombinace vesniček pro sportovce, pro media, pro sudí a hodnostáře, atd) - o celkovém rozsahu cca 80 ha ve variantě „výstaviště“, 72 ha ve variantě „letiště“.

Nebezpečí naplnění  ploch před rozhodnutím o pořádáním her lze nahradit nabídkou dalšího rozvoje, který by vyžadoval koncepční změnu územního plánu, a to na západním okraji Letňan a na východním okraji Čakovic, o celkovém rozsahu cca 65 ha; toto řešení souvisí s novou koncepcí založení systému zeleně v oblasti.

Poolympijské využití

Halové objekty spolu s víceúčelovou halou sloužící gymnastice budou po olympiádě využity pro pražské výstaviště. Ústřední stadion zůstane zachován s redukovanou kapacitou a bude sloužit jako lehkoatletický stadion, v případě nerealizování národního fotbalového stadionu na Strahově by po přestavbě sloužil jako NFS. Stadion je možné využívat i pro další sportovní aktivity či soustředěné akce.

Založení výstaviště bude umístěním olympijských staveb ovlivněno, jeho organizace a koncepce bude muset být této nové situaci přizpůsobena, zejména ve vstupní části a šířkou objektů. Předpokládaný rozsah výstavních ploch cca 120 000 m2 je do výhledu respektován.

Poznámka:

Nabízí se i varianta využití kbelského letiště, která vychází z příslibu ministerstva obrany opustit kbelské letiště pro vojenský provoz. Varianta by umožnila umístit olympijský program na pohledově atraktivní hranu severní terasy a disponuje dostatečnými plochami i pro umístění olympijské vesnice. Využití funkčního a kvalitně vybaveného letiště Kbely pro jiné účely však znamená podrobnější analýzu letecké dopravy na území hlavního města.

Doprava

Způsob dopravní obsluhy je podrobně popsán v kapitole 8 „Doprava“ vstupní Územní analýzy pořadatelství LOH.

Automobilová doprava předpokládá dokončení příslušných úseků nadřazených komunikačních systémů v severní a východní části města.Uvažovaná lokalita bude napojena prostřednictvím několika křižovatek na nadřazenou komunikační síť města, stávající ulici Kbelskou a Vysočanskou radiálu (ve stavební přípravě). Tím budou vytvořeny dobré předpoklady pro komplexní dopravní obsluhu. Vzhledem k poloze na okraji města, dobře dostupné po dálniční síti bude vytvářen velký tlak na přímou obsluhu individuální automobilovou dopravou. Tomuto požadavku nelze vyhovět, protože většina parkovacích kapacit bude určena pro vlastní provoz her a rovněž přetížení komunikační sítě by narušovalo jejich provoz. Budou tedy muset být lokalizována dočasná parkoviště po obvodu města u stanic kapacitní hromadné dopravy pro obsluhu návštěvníků her.

Obsluhu kapacitními prostředky hromadné dopravy zajistí budované metro trasy C se stanicí Letňany s doplňkovými autobusovými linkami. Transformace olympijské vesnice umístěné v nových rozvojových plochách na novou relativně kapacitní obytnou čtvrť dává prostor k úvahám o prodloužení trasy C metra směrem na severovýchod. Od výsledné polohy vesnice se bude odvíjet i trasování metra přes Letňany včetně lokalizace stanic. (Toto prodloužení metra však již není podmínkou dopravní obsluhy LOH.)

V úvahu připadá i obsluha železnicí buď ze stávající žst. Praha-Čakovice  nebo případnou modifikací stávající vlečky z této stanice s prodloužením k uvažovanému areálu Touto úvahou je podpořena dílčí varianta „letiště“, ve variantě „výstaviště“ se s využitím a prodloužením vlečky již nepočítá, neboť zachování letňanského letiště zablokuje vazbu nové stanice s olympijským areálem.

NÁMĚTY NA ŘEŠENÍ INVARIANTNÍ LOKALITY STRAHOV

Lokalita Strahov přesahuje význam všech ostatních invariantních i variantních lokalit v hl.m. Praze. Je to dáno její tradicí, soustředěním stávajících aktivit, jedinečnou polohou ve městě a v neposlední řadě obrovským vnitřním transformačním potenciálem i kumulací problémů. Z těchto důvodů je lokalitě Strahov věnována zvláštní pozornost.

Vymezení území:

Městská část: Praha 6

Katastrální území: Břevnov

Varianta Strahov zahrnuje nejen plochu VRÚ Strahov o rozloze cca 51 ha, ale využívá i přilehlé území mezi ulicemi Maratonská, Skokanská a Běžecká o rozloze cca 7 ha.

Navrhuje se též možnost využití lokality Vypich se stadionem Markéta a přilehlými plochami včetně vysokoškolských kolejí Větrník o rozloze cca 19 ha. Pro přechodné parkování se využívají travnaté plochy před oborou Hvězda v rozsahu cca 2,5 ha.

### Výpis omezení, limitů, územních daností:

Strahov

Platný územní plánu hl. m. Prahy vymezuje podstatnou část řešeného území jako velké rozvojové území, pro něž je funkční členění navrženo jako směrné a je nutné je upřesnit podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem.

Funkce předpokládané návrhem ÚPn. hl.m. Prahy jsou následující: funkce zvláštní ostatní ZVO (před změnou Úpn č.1000/00 pro velké sportovní areály ZSP); zvláštní pro vysoké školství (vysokoškolské koleje) ZVS; funkce všeobecně smíšená SV (před změnou Úpn č.1000/00 smíšená obchodu a služeb –SVO); funkce čistě obytná OB (před změnou OC) a dopravní plochy pro dopravu v klidu DPG (před změnou DPG).

Západní část řešeného území je určena dílem pro funkce zvláštní ostatní, sloužící sportu a sloužící oddechu.

# Limity: okrajem území probíhá územní systém ekologické stability. Území je v kontaktu s Pražskou památkovou rezervací a prochází jím několik ochranných pásem.

Vypich a Markéta:

V lokalitě je územním plánem stabilizovaná funkce ZVO (ZSP) a ZVS, navrhované jsou další plochy pro SP a veřejné vybavení VV. Je zde umisťováno parkoviště P + R. V předpolí obory Hvězda jsou plochy zeleně a prochází zde biokoridor. V souvislosti s průchodem Břevnovské radiály je zde navržena mimoúrovňová křižovatka.

Území je v kontaktu s památkou Obora Hvězda a prochází jím několik ochranných pásem.

Popis stavu

Strahov:

V jehož jádru řešeného území se nachází Sletový stadion, v současné době využívaný jako tréninková fotbalová plocha pronajatá městem Spartě na 30-40 let. Některé části tribun jsou komerčně využívány, celkově je fyzický stav stadionu velmi špatný, v neužívaných prostorách zanedbaný, dochází k chátrání nosných konstrukcí, které by bylo nutno alespoň zakonzervovat. Objekt byl prohlášen za památkově chráněný.

V sousedství se nachází funkční lehkoatletický stadion Evžena Rošického, v jeho blízkosti je při ulici Atletická umístěn hotel Coubertain. Západně od něj se nachází tréninkový atletický stadion. Při ulici Diskařská je umístěna sportovní hala. V severní části VRÚ leží další tréninkové sportovní plochy – malý atletický stadion a nafukovací hala.

V území najdeme také stávající nevhodné funkce - obchodní zařízení nesouvisející s hlavní funkcí a služby (zejména autosalón, autobazar a autoservis) a sklady.

V navazujícím území západně fungují tréninkové sportovní plochy a byla zahájena výstavba hotelového bydlení pro sportovce v ploše ZOS. Plochy SO jsou využívány provizorními administrativními budovami.

Východní část území je využita areálem vysokoškolských kolejí ČVUT s vybaveností a je zde také budova nemocnice.

Vypich a Markéta:

Sportovní areál je využíván jako plochodrážní, což vzhledem k hlukové zátěži a prašnosti není vyhovující. Na stadion navazují vysokoškolské koleje a směrem k Vypichu jsou územní rezervy. Prochází zde nadzemní vedení VN.

Obě lokality Strahov a Vypich-Markéta jsou lemovány rozsáhlými plochami zeleně a propojeny pásem Tomanových sadů.

## Záměry v území v roce 2004

Strahov:

Na místě stadionu Evžena Rošického počítal Českomoravský fotbalový svaz s realizací národního fotbalového stadionu (NFS) o kapacitě 52 000 diváků s 2000 parkovacími místy v areálu a 4000 mimo něj. Tato představa by přinesla neúměrnou dopravní zátěž do území.

Vypich :

Při křižovatce Břevnovské radiály s Kukulovou ul. se počítá s výstavbou středně velkého obchodního centra.

## Obecný princip řešení

Umístění některých sportovišť v lokalitě Strahov doplňuje obě navrhované varianty umístění hlavního olympijského areálu. Tato olympijská lokalita v kontaktu s PPR dovoluje vtisknout LOH osobitý charakter díky sepjetí s historickým a ve světě ojedinělým charakterem města.

Návrh si klade za cíl reagovat na nutnost rekonstrukce Strahovského stadionu, pro kterou se jeví zájem o pořadatelství LOH jako jeden z významných impulsů, a proto je jeho využití uvažováno jako prioritní. Naopak impulsem pro LOH je fakt, že v lokalitě se počítá s realizací Národního fotbalového stadionu na místě dnešního Rošického stadionu, což je investice, jejíž využitelnost v rámci LOH je neopominutelná.

Zásady

- Využít a zrekonstruovat celý objekt tribun.

- Prostor uvnitř stadionu otevřít kromě centrálního hlavního vstupu v ose také ve všech nárožích, kde je volná sloupová dispozice.

- Vnitřní dispozici uspořádat jako město ve městě – ulice, bloky, náměstí, zeleň.

- Nevyužitelné tribuny osázet nástřešní zelení.

- Pro obsluhu preferovat MHD (cca 80% přepravní práce).

- Automobilový provoz před stadionem ve středním úseku zapustit a zajistit tak bezkolizní propojení prostoru stadionu s kolejemi.

- Pod stadionem umístit parking v kapacitě odpovídající využití lokality po LOH, který bude sloužit pro hosty VIP (max. 500 stání). Ostatní parkovací potřeby zajistit v jiných lokalitách napojených hromadnou dopravou nebo v pěší docházkové vzdálenosti. (doprava viz níže).

Zónování území:

Území Strahova je rozděleno do tří zón: východní – ubytovací, střední – závodní a západní – tréninková.

Území Vypich – Markéta je rozdělena na severní – ubytovací, střední – závodní a jižní/ jihozápadní – parkovací zónu a dopravní terminál.

závodní zóna Strahov

celková rozloha Sletového stadionu	-	volná plocha 			80 000 m2

- zastavěná plocha cca  	50 000 m2

- celkem 			130 000 m2

stadion Evžena Rošického: 			fotbalový stadion: 		52 000 diváků

Malý stadion (severní)			malý atletický stadion 	3 000-5 000 diváků

podzemní parking VIP 	500 míst

závodní zóna Markéta

- plocha sportoviště 		54 000 m2  		5 000 – 6 000 diváků

parking 							2 600 míst

tréninkové plochy pro lokalitu Strahov 					70 000 m2

ubytovací zóna Strahov  							110 000 m2

ubytovací zóna Markéta							 90 000 m2

Dílčí varianty Sletového stadionu – umístění vybraných sportovních disciplin

Varianta Plavecké sporty a softbal

plavecké sporty			22.500 diváků			50.000 m2

softball 				7 000 diváků			60 000 m2

zázemí								17 000 m2

Celkem 	29.500 diváků		127 000 m2

Zásady řešení:

Větší část zázemí plaveckých zařízení navrhnout v rekonstruovaných tribunách.

Východní tribuna – jižní část - plavecká zařízení určená k zachování po LOH navazující na východní tribunu navrhnout s možností přebudování na kryté aquacentrum pro veřejnost a lázeňsko – rekreační provozy.

Západní tribuna jižní část – ve vazbě na zrekonstruovanou tribunu se zázemím, restauracemi, vyhlídkovými terasami navrhnout venkovní doplňková zařízení LOH s možností přeměny na venkovní rekreační bazény.

Střed stadionu – promenáda se zelení a vodními prvky oddělující plavecký areál od softbalu.

Tréninkové plochy pro softbal budou umístěny v západní tréninkové zóně.

Využití po LOH:

Zachování části kapacity pro vrcholový plavecký sport, zbývající kapacity krytých zařízení přetvořit na zábavní aquapark. Provizorní tribuny pro softbal zrušit, na místě kapacitně nadbytečných venkovních ploch zařízení zrušených po skončení LOH rozšířit pobytové travnaté plochy. Části nevyužitelných tribun přeměnit ve „visuté zahrady“. Hotelový dům orientovat na lázeňské služby jak pobytové, tak ambulantní. Vytvořit rozsáhlý lázeňský park.

Vyčlenit v okrajové odcloněné poloze hřiště pro městské „uliční“ sporty – kolečkové brusle, skateboard, cyklistický freestyle apod.

Varianta  Softball a pozemní hokej

softball	7 000 diváků		60 000 m2

zázemí								17 000 m2

pozemní hokej 		    8 000 + 2000 diváků		10 000 m2

Celkem 				17 000 diváků,		87 000 m2

Zásady řešení:

Pro zázemí bude v maximální míře využito prostor ve zrekonstruovaných tribunách. Otevřená hřiště budou umístěna uvnitř plochy kolem tribun a orientována tak, aby vždy alespoň z jedné strany využívala stávající tribuny. Střední prostory stadionu budou využity pro realizaci parkových pásů mezi jednotlivými sportovními areály.

Využití je přiměřené s malými rezervami na ploše i v tribunách. Lze doplnit místním tiskovým a administrativním centrem.

Tréninkové plochy jsou umístěny v západní tréninkové zóně.

Využití po LOH:

Po skončení LOH přestavba komplexu na vysokoškolský campus s vestavbami do stávajících tribun i uvnitř plochy. Zachovat část pro vysokoškolský sport, ostatní přestavět na ubytování studentů, včetně doplňkové kapacity přednáškových aul a učeben, laboratoří apod. Stávající koleje, jejichž morální stav bude již zastaralý, navrhnout k totální rekonstrukci nebo transformaci území pro bydlení.

Alternativa:

Plošná sportovní zařízení budou zachována pouze ve využitelné míře, v krajním případě budou po skončení LOH zrušena. Využitelná část zázemí sportovního zařízení se ponechá, ostatní plochy ve zrekonstruovaných tribunách budou tvořit nabídku ploch pro stanovené kulturně vzdělávací funkce a sportovně relaxační aktivity či jiné vhodné funkce (transformace pro kulturní funkce – galerie – park se skulpturami, lapidárium, muzeum architektury se zmenšenými modely významných staveb, interaktivní vědecko-popularizační instituce atd.)

Nulová varianta – „Status Quo“

- zůstane tréninkové centrum na ploše Sletového stadionu, tribuny nevyužívány

- místo Rošického atletického stadionu vznikne NFS

- nejlukrativnější plochy budou využity pro doprovodnou komerci, aniž by z nich byl podporován záměr revitalizace Sletového stadionu

- budou zachovány vysokoškolské koleje ve stávající poloze

- celkový stav území zůstane dlouhodobě nevyřešen, v sousedství nového stánku vrcholového fotbalu zůstane chátrající memento zašlé slávy masové tělesné výchovy

Doprava:

Základní způsob dopravní obsluhy hlavního olympijského areálu byl z celoměstského hlediska podrobně popsán v kapitole 8. „Doprava“  vstupní  Územní analýzy pořadatelství LOH a v tomto podrobnějším materiálu se v podstatě již nemění, i když kapacita lokality je navrhována pro olympijské potřeby nižší.

Dopravní investice podmiňující využití Strahova (nejen pro LOH, ale i pro národní fotbalový stadion):

Realizované dle ÚPn :

- Tramvajová trať Divoká Šárka-staré letiště Ruzyně

- Mimoúrovňová křižovatka Jinočany

Realizované nad rámec Úpn:

- *Prodloužení trasy A metra do stanice Zličín

- Dopravní terminál Vypich

*Odborným názorem zpracovatelů Územní analýzy LOH bylo, že prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická do stanice Zličín je potřebné zrealizovat, i když by se LOH v Praze nekonaly. Změna územního plánu na prodloužení stanice metra A byla skutečně schválena v roce 2006, avšak v trase na mezinárodní letiště Ruzyně a s vynecháním stanice metra Vypich, která je pro obsluhu lokality Strahov klíčová.

Územní analýza i její Dopracování byly doplněny Posouzením dopravní obslužnosti areálu Strahov. Kapacity pro dopravní posouzení špičkového provozu vycházely ze současného pořádání akcí jak na fotbalovém stadionu, tak v ostatních navrhovaných sportovištích. (Vhodným časováním akcí při promyšlené organizaci je možné se tomuto špičkovému provozu vyhnout.)

Závěr Posouzení: „…přepravu diváků do areálu LOH Strahov lze zajistit za předpokladu realizace navrhovaných podmiňujících investic,  mimořádných dopravních opatření a  velice kvalitní a dobře fungující organizace přepravy diváků. Prodloužená trasa A metra bude od centra města k Vypichu za hranicí svého kvalitativního přepravního standardu. Mimořádná organizační opatření je třeba předpokládat i ve stanici metra Vypich a celém dopravním terminálu Vypich.“

Protože se vývojem změnily nejen kapacitní podmínky (ČMFS od záměru výstavby stadionu na Strahově upustil), ale i územní podmínky (změna prodloužené trasy metra a vynechání stanice), není účelné celé Posouzení uvádět.

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC NADŘAZENÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Předpokládané podmiňující celoměstské investice společné pro všechny varianty řešení územní strategie návrhu:

Realizace předpokládané v Úpn:

a) doprava:

- Městský okruh – Malovanka – Rybníčky

- Pražský (silniční okruh) úseky Ruzyně - Březiněves a D1- Běchovice

- Vysočanská radiála (úsek Kbelská-R10)

- Břevnovská radiála

- Prodloužení trasy C do Letňan

- Trasa D v úseku Hlavní nádraží–Nové Dvory a spojení do depa Písnice

- Druhý vestibul stanice metra  Želivského (v případě využití lokality Hagibor)

- Modernizace ÚAN Florenc

- Kolejové spojení s letištěm Praha-Ruzyně

- Železniční stavba „Nové spojení“

- Dokončení modernizace železničních koridorů

- Paralelní vzletová a přistávací dráha 06R/24L letiště Praha Ruzyně (tzv.BIS dráha)

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Výstavba nové ústřední čistírny odpadních vod

- Obnova dožívající infrastruktury

Nad rámec ÚPn:

a) doprava:

- Železniční zastávka Slavia – Eden

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Výstavba mezinárodního vysílacího centra

Stavby jen pro LOH:

- Mobilní parkoviště v lokalitě  podle konkrétního řešení

Předpokládané investice podmiňující variantu severní:

Realizace předpokládané v Úpn:

a) doprava:

- Pražský (silniční) okruh – úsek Březiněves – R 10

- Železniční zastávka Rajská Zahrada

- Rekonstrukce  a modernizace žel. trati Praha – Všetaty v úseku odbočka Balabenka – žst. Čakovice

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Výstavba transformační stanice 110/22 kV Kbely systému zásobování elektrickou energií

- Výstavba regulační stanice VTL/STL Kbely–Letiště systému zásobování plynem

Nad rámec ÚPn:

a) doprava:

- V dílčí variantě „Letiště“ zrušení sportovního letiště Letňany

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Výstavba hlavního přívodu pitné vody z vodojemu Klíčov

- Výstavba dvou hlavních čerpacích stanic odpadních vod s výtlačnými řady do celoměstského systému odkanalizování

Předpokládané investice podmiňující variantu východní:

Realizace předpokládané v Úpn:

a) doprava:

- Východní komunikační obchvat Dolních Měcholup s propojením na ul.Ke Kablu a MO

- Rekonstrukce komunikačního propojení Dolní Měcholupy-Petrovice

- Rekonstrukce žel. zast Horní Měcholupy

- Prodloužení trasy A metra na východ do prostoru hlavního olympijského areálu u Štěrbohol

- Prodloužení tramvajové trati v ul.Černokostelecké do prostoru jihovýchodního kvadrantu mimoúrovňové křižovatky Průmyslová-Černokostelecká s přestupní vazbou na prodlouženou trasu A metra a autobusové linky.

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Výstavba transformační stanice 110/22 kV  Dubeč systému zásobování elektrickou energií předpokládaná ÚPn v období po r. 2010

- Výstavba regulační stanice  VTL/STL Nedokončená systému zásobování plynem předpokládaná v ÚPn v období do r. 2010

Nad rámec ÚPn:

a) doprava:

- Napojení olympijského areálu na silniční okruh

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Posílení přívodu pitné vody do vodojemu Kozinec

- Prodloužení kmenové stoky G celoměstského systému odkanalizování do Dubče

Předpokládané investice podmiňující využití invariantní lokality Strahov:

Realizace předpokládaná v ÚPn:

a) doprava:

- Tramvajová trať Divoká Šárka-staré letiště Ruzyně

- Mimoúrovňová křižovatka Jinočany

b) nadřazené systémy technického vybavení

- Rekonstrukce a úpravy na kmenové stoce C celoměstského kanalizačního systému spojené s výstavbou oddělovače a nové odlehčovací stoky

Nad rámec Úpn:

a) doprava:

- Prodloužení trasy A metra do stanice Zličín

- Dopravní terminál Vypich

b) technické vybavení:

- Rekonstrukce horního úseku kmenové stoky D

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC SPORTOVNÍCH STAVEB:

Shrnutí je platné bez ohledu na zvolenou variantu řešení územní strategie návrhu. Rozsah požadovaných staveb je poplatný vzniku dokumentu, kdy baseball a softball ještě byly součástí programu olympijských her.

Program nebyl záměrně koncipován jako minimální, ale „střední“, vycházející z průměrné nabídky světových kandidátských  měst na pořádání olympijských her.

Stavby pro soutěže

| sporty | discipliny | zařízení | Kapacita diváků | Lokalita invariantní, variantní | Druh investice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atletika |  | atletický stadion | 80000 | UOA | # N |
| fotbal 1 |  | Národ fotbal stadion | 50000 | Strahov | N |
| fotbal 2 |  | Fotbal stadion | 20-25000 | Letná - Sparta | M |
| fotbal 3 |  | Fotbal stadion | 20-30000 | Vršovice-Slavia | N |
| fotbal 4 |  | Fotbal stadion | 30000 | ….Brno | N |
| fotbal 5 |  | Fotbal stadion | 15-20000 | ….Teplice, Hradec Králové… | R, M |
| baseball I. |  | stadion | 25000 | UOA neb Vysočany-Kolbenova | # N |
| baseball II. |  | Stadion provizorní | 5000 | UOA neb Tempo-Lhotka | N n N |
| pozem hokej I. |  | stadion | 15000 | Strahov | N -T |
| pozem hokej II. |  | Stadion provizorní | 5000 | Strahov neb Vršovice | T n N |
| softbal |  | stadion | 7-10000 | Strahov neb Braník-Krčs údolí | T n N |
| tenis |  | Vedl centrkurt, treninky | 9000 | Štvanice | M, R |
| tenis |  | Hlavní centrkurt | 10000 | Karlín-Maniny | # N |
| pláž volejbal |  | Stadion provizorní | 10000 | Letná neb Jižní Město-Háje | # N |
| plavání | Plavání, skoky | Plavecká hala 2-3 bazény | 15-22000 | UOA neb Strahov neb Maniny | # N |
| plavání | vodn pólo | Plavecký bazén | 5000 | …..Podolí | R,M |
| gymnastika |  | Víceúčelová hala | 17000 | UOA |  |
| basketbal I. |  | Víceúčelová hala | 17000 | Sazka | U |
| (basketbal II.) |  | Víceúčelová hala | 5-10000 | ##### ČR - Ostrava, Brno, Plzeň, Hr Král | U, M |
| házená I. |  | Víceúčelová hala | 10000 | Holešovice T-mobile | M, R |
| (házená II.) |  | universální hala | 5000 | Holešovice Výstaviště | U, M |
| volejbal I. |  | Víceúčelová hala | 15000 | Hagibor neb Ostrava | # N n U |
| (volejbal II.) |  | universální hala | 5000 | Vršovice-zim stad | U, M |
| badminton |  | universální hala | 5000 | UOA n. Nové Dvory n. Chodov… | # N |
| box |  | Víceúčelová- universální hala | 8-10000 | UOA, Reitknechtka | # N |
| Šerm + vzpírání |  | Universální hala | 5000 | UOA | ###### N |
| Judo + zápas |  | Universální hala | 8000 | UOA | ###### N |
| Taekwondo+st tenis |  | Universální hala | 5000 | UOA | ###### N |
| Veslování + kanoistika | klidná voda | Veslařský kanál | 15- 19000 | Račice | Z, M |
| kanoistika | slalom | Umělý kanál | 6-10000 | Troja | Z, M |
| jachting |  | Vodní plocha | 12000 | …..Lipno?, ČR | Z |
| cyklistika | dráhová | velodrom | 5-6000 | UOA neb Markéta neb Brno | N n R |
| cyklistika | Silniční, horská kola | V terénu, provizorní mobilní úpravy | 4000 + 5000 | …. | Z |
| jezdectví | skok, drez | Jezdecký areál | 15000 | Šeberov | # N |
| jezdectví | všestran |  |  | Šeberov, n Středočeský region | N n Z |
| střelba |  | Areál provizorní | 5000 | Běchovice n Chodov n ČR | # N n Z,M |
| lukostřelba |  | Stadion provizorní | 5000 | Běchovice n Chodov | # N |
| triatlon |  | V terénu, provizorní mobilní úpravy | 10000 | …Praha, Karlovy Vary, Špindl. Mlýn… | # Z |

Vysvětlivky k tabulce:

UOA – ústřední olympijský areál (Letňany-Kbely nebo Šterboholy)

Druh investice:

N – novostavba		N – novostavba na zelené louce

R – rekonstrukce

T – radikální transformace

M – modernizace

U – běžná údržba

Z – vybudování kompletního zázemí k stávajícímu zařízení

Víceúčelová hala – stavba s převažující pevnou diváckou kapacitou

Universální hala – předpokládá se 100% dočasná úprava pro divácké sezení

…..xxx….- velmi nejistá lokalizace

kurzívou -  možností je více, záleží na preferenci resp. vývoji konkrétních lokalit

„6-10000“  - míněno je 6000 – 10000, apod.

Stavby pro tréninky:

Nebyly dosud podrobně zkoumány. Předpokládají se dílem v rámci staveb areálů soutěžních zařízení, kde jsou nezbytnou součástí jako rozehřívací sportovní plochy, dílem v jiných stávajících sportovních areálech hl.m. Prahy, pro něž se pak předpokládá modernizace a dobudování potřebného zázemí. Je pojednáno v analytické části Územní analýzy – část 2 – Stav a potenciál stávajících sportovišť hl.m. Prahy.

# VÝTAH A ZÁVĚRY

# Z ANALÝZY STÁVAJÍCÍCH SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ V HL. M PRAZE

# VE VZTAHU K LOH

# 2003

Analýza stávajících sportovních zařízení v hl.m. Praze ve vztahu k záměru na uspořádání LOH, dále jen „analýza“, byla prvním krokem ke strategickým úvahám o lokalizaci olympijských zařízení v Praze.

Objednatel: Útvar rozvoje hl.m.Prahy Hradčanské nám.8, Praha 1

Název zakázky: Analýza sportovních lokalit pro pořádání LOH v Praze

Zpracovatel: Sportprojekta Praha s.r.o Letohradská 10, Praha 7

Hlavním cílem analýzy

bylo prokázat, které stávající pražské provozované sportovní areály a zařízení a vybrané územně prověřené rozvojové lokality jsou schopny vyhovět nárokům LOH.

# Úpravu a aktualizaci k 01/2004 následujícího textu analýzy provedl URM/AFS.

Olympijský program – základní podklad analýzy:

Nezbytným výchozím podkladem analýzy bylo stanovení základních plošných a kapacitních nároků na budoucí olympijské stavby. Součástí materiálu je proto i sestavení základního stavebního programu LOH, vycházejícího z porovnání dat nabídkových projektů jiných světových měst, ucházejících se o pořádání LOH, modifikovaného s ohledem na velikost hl.m. Prahy.

Viz. TAB. 1 - Porovnání základních parametrů LOH – olympijský program

| Výchozí základní olympijský sportovní stavební program |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sport |  | divácká kapacita | celková velikost |
|  |  | počet trénink.ploch | hlav.areálu (ha) |
| atletika | kapacita dějiště | 80,000 | 10 - 15 |
|  | počet trénink.ploch | 5 |  |
| badminton | kapacita dějiště | 5,500 | 1,5 |
|  | počet trénink.ploch | 6 |  |
| baseball | kapacita dějiště | 20,000 | 7 |
|  | počet trénink.ploch | 2 |  |
| basketball | kapacita dějiště | 16,000 | 5,5 |
|  |  | 13,000 |  |
|  | počet trénink.ploch | 3 |  |
| box | kapacita dějiště | 10,000 | 3,5 |
|  | počet trénink.ploch | 8 |  |
| cyklistika | kapacita dějiště | 5,500 | 3 |
| dráhová |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| cyklistika | kapacita dějiště | 4,500 |  |
| silniční |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| cyklistika | kapacita dějiště | 5,000 |  |
| horská |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| fotbal | kapacita dějiště | 80,000 | 10 |
|  |  | 50,000 | 7 |
|  |  | 40,000 | 5 |
|  |  | 30,000 | 5 |
|  |  | 30,000 | 4 |
|  |  | 20,000 | 4 |
|  |  | 20,000 | 4 |
|  | počet trénink.ploch | 10 |  |
| gymnastika | kapacita dějiště | 14,500 | 4 |
|  | počet trénink.ploch | 6 |  |
| házená | kapacita dějiště | 14,500 | 6 |
|  |  | 7,000 | 4 |
|  |  | 7,000 | 4 |
|  | počet trénink.ploch | 4 |  |
| jachting | kapacita dějiště | 12,000 |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| jezdectví | kapacita dějiště | 20,000 | 20 |
| skok, drezůra |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| jezdectví | kapacita dějiště | 8,000 | 10 |
| soutěž |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| judo | kapacita dějiště | 8,000 | 3 |
|  | počet trénink.ploch | 1 hala |  |
| kanoistika | kapacita dějiště | 19,000 | 250 |
| klidná voda |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| kanoistika | kapacita dějiště | 12,000 | 12 |
| slalom |  |  |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| lukostřelba | kapacita dějiště | 5,500 | 10 |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| moderní pětiboj | kapacita dějiště | 5,000 | 20 |
|  |  | 2,500 |  |
|  |  | 4,500 |  |
|  |  | 4,000 |  |
|  | počet trénink.ploch | 3 haly |  |
| plavání | kapacita dějiště | 11,000 | 3,5 |
|  |  | 4,500 | 2 |
|  | počet trénink.ploch | 8 |  |
| pozemní hokej | kapacita dějiště | 20,000 | 5 |
|  |  | 5,000 | 2 |
|  | počet trénink.ploch | v areálu +1 |  |
| softball | kapacita dějiště | 10,000 | 4 |
|  | počet trénink.ploch | 1 |  |
| stolní tenis | kapacita dějiště | 6,500 | 3,5 |
|  | počet trénink.ploch | 3x 4 +4 rozcvič. |  |
| střelba | kapacita dějiště | 6,500 | 3 |
|  |  | 2,500 |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| šerm | kapacita dějiště | 5,500 | 1,2 |
|  | počet trénink.ploch | 18 |  |
| taekwondo | kapacita dějiště | 5,000 | 2 |
|  | počet trénink.ploch | 2 |  |
| tenis | kapacita dějiště | 10,000 | 7 |
|  |  | 4,500 |  |
|  |  | 4,500 |  |
|  |  | 1,500 |  |
|  |  | 1,500 |  |
|  | počet trénink.ploch | 10 + 6 rozcvič. |  |
| triatlon | kapacita dějiště | 10,000 |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| veslování | kapacita dějiště | 19,000 | 100 - 250 |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| volejbal | kapacita dějiště | 14,000 | 5 |
|  |  | 10,000 | 4 |
|  |  | 10,000 | 4 |
|  |  | 5,000 | 2 |
|  | počet trénink.ploch | 4 haly |  |
| plážový volejbal | kapacita dějiště | 10,500 | 5 |
|  |  | 4,500 |  |
|  | počet trénink.ploch | v areálu |  |
| vzpírání | kapacita dějiště | 4,500 | 2,5 |
|  | počet trénink.ploch | 12 rohoží |  |
| zápas | kapacita dějiště | 8,000 | 3 |
|  | počet trénink.ploch | 2 |  |

Pozn.: Vzhledem k různým možnostem způsobů zajištění tréninkového zázemí (jedno nebo více míst) není v tabulce č. 1 uvedena plošná velikost tréninkových center, ale pouze jejich počet.

Nevětší divácká zařízení výchozího olympijského programu je účelné sdružovat a pokud možno maximálně využívat jejich vzájemné zastupitelnosti pro více sportů. Např. hlavní olympijský stadion lze využít pro atletiku, úvodní a závěrečný ceremoniál a finále v kopané; velké haly (10 – 20 tisícové) pro gymnastiku a finále některých z míčových her, přičemž převážná část turnajů se může hrát v menších 5 – 10 tisícových halách; discipliny moderního pětiboje nevyžadují nutně vlastní areál a mohou využívat zařízení jiných sportů; velmi obvyklé je sdružování hal všech zápasnických disciplin, vzpírání a stolního tenisu.

Výchozí základní stavební program byl upraven pro podmínky Prahy s použitím maximální zastupitelnosti zařízení a byl vydán jako jeden z důležitých podkladů pro zadání olympijské strategie.

Metodika analýzy stávajících sportovních zařízení v hl.m Praze a její vyhodnocení:

Lokality byly prověřovány z hledisek jejich prosté velikosti, současného stavu a kapacit, možností vnitřního i vnějšího rozvoje, urbanistických vazeb a obecných souvislostí.

Odhadování stavu současných sportovišť (zejména venkovních stadionů a hracích ploch) je z pohledu časového horizontu pořádání her málo vypovídající, protože budoucí kvalita sportovních povrchů za 15 let bude zcela jiná. Budovy budou ve vybraných lokalitách však většinou stavebně i provozně v zásadě podobné i v době pořádání OH. Proto se také stanovení využitelnosti pro soutěže OH v jednotlivých lokalitách soustředilo více na objekty nebo technická zařízení, a dále na obecnou využitelnost plochy danou polohou ve městě a urbanistickými vazbami.

Všechny zkoumané lokality byly vybaveny pasportem v následujícím složení:

  - Popis lokality

  - Výpis z databáze generelu sportu hl.m. Prahy

  - Vymezení lokality dle hranic funkčního využití ÚPn

  - Schematický zákres návrhu využití areálu pro LOH (jen pro vybrané lokality)

Analýza rozdělila zkoumané lokality do kategorií tzv. hlavních areálů, tj. vhodných pro konání olympijských soutěží, označovaných kódem H, a areálů vhodných pro trénink, označovaných kódem T.

Kategorie sportovišť byly dále vyhodnoceny do skupin 1 – 2 podle jejich přímé použitelnosti a míry vhodnosti pro potřeby LOH. Skupina 1 představuje areály a zařízení vhodné s drobnými úpravami za podmínky běžné adaptace a areály, u nichž doporučení využít je pro LOH je třeba považovat z celoměstského hlediska za „nesporné“, i když budou vyžadovat dostavby i rozsáhlé transformace. Skupinu 2 tvoří areály podmínečně vhodné, vyžadující rovněž rozsáhlejší úpravy a dotváření zejména dopravních vazeb, a které není nutno považovat z celoměstského hlediska za nesporné. Ve skupině 3 jsou převážně rozvojové lokality pro sport obecně urbanisticky vhodné.

Vyhodnocení zkoumaných lokalit generelu sportu pro LOH je sestaveno do následující tabulky:

| č. | název areálu | kód využití | funkce stávající | plocha | Poznámka, možné využití |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pro LOH | z databáze generelu | ha | sousední funk. plochy |  |
|  | Skupiny areálů s možnými prostorovými a funkčními vazbami: |  |  |  |  |  |
| 23 | Strahov | H1 | hlavní stadiony | 28,69 | koleje ČVUT |  |
| 36 | TJ Břevnov | T2 | fotbal | 1,11 |  |  |
| 42 | TJ Slavoj Břevnov, TJ Start | T1 | fotbal, lukostřelba | 1,96 |  |  |
| 1 | AC Sparta Praha + Letná | H2 | fotbalový stadion, hala | 5,30 | Letenská pláň |  |
| 54 | SK Slavia Praha | T1 | trén. tenisové kurty | 1,05 | Letenská pláň |  |
| 24 | Štvanice | H1 | tenisový areál | 1,85 |  |  |
| 35 | TJ Slavoj | T1 | atletika, tělocvična | 1,65 |  |  |
| 57 | Maniny, Sparta Karlín | H3 | rezerva |  |  |  |
| 10 | Hamr, sportovní areál Praha 10 | T1 | trén. tenisové kurty | 3,50 |  |  |
| 46 | TJ Zahradní Město, atd. | H2 | semifinálový dvorec- varianta | 5,45 |  |  |
| 9 | Halda, sportovní areál Stodůlky | H3 | výstavba aquaparku | 2,39 | Centrální park JZM |  |
| 53 | ZS Bronzová, Praha 13 | H3 | výstavba zimního stadionu | 1,34 | Centrální park JZM |  |
| 12 | Chaby, jezdecký oddíl Praha 5 | H3 | jízdárna | 1,73 | Centrální park JZM |  |
| 11 | Holešovice, sportovní hala | H1 | víceúčelová hala | 2,78 | Výstaviště Holešovice |  |
| 17 | PSK Olymp, Stromovka | T1 | trén. atlletika, fotbal | 5,98 |  |  |
| 47 | TJ Žižka Praha, Císařský ostrov | T1 | jízdárna | 4,85 | krytá jízdárna |  |
| 48 | Umělý vodní kanál, TJ Slavia VŠ | H2 | kanoistika | 6,30 | Výstaviště Holešovice |  |
| 55 | Sazka - Vysočany | H1 | víceúčelová hala |  |  |  |
| 41 | TJ Sparta, Podvinný mlýn | T1 | rezervní trén. plochy | 3,95 |  |  |
|  | Skupiny areálů podle jejich použitelnosti pro LOH: |  |  |  |  |  |
| 14 | Letňany, sportovní centrum | H2 | 2 ledové plochy | 1,80 |  |  |
| 16 | Podolí, plavecký stadion - ČSTV | H2 | trén. plavání (soutěž?) | 1,10 | využití Vltavy |  |
| 22 | Sokol Krč | H2 | baseball, fotbal | 9,80 |  |  |
| 34 | TJ Slavia, IPS | H2 | rezerva pro fotb stadion, zim st | 14,27 |  |  |
| 43 | TJ Tempo Lhotka | H2 | baseball | 4,43 | rezerva |  |
| 8 | Hagibor | H3 | rezerva pro víceúčel. halu (ÚR) | 4,82 |  |  |
| 15 | Nové Dvory | H3 | rezerva | 13,80 | centrum Nové Dvory |  |
| 18 | Reitknechtka | H3 | rezerva pro halu | 3,34 | centrum Pankrác |  |
| 19 | SK Modřany | H3 | rezerva | 1,62 | železnice |  |
| 28 | TJ ČKD Kompresory | H3 | fotbal, tenis | 3,07 | rezerva |  |
| 29 | TJ Dukla Praha, Juliska | H3 | trén. atletika | 6,62 |  |  |
| 31 | TJ Háje - Jižní Město | H3 | rezerva | 2,02 | Amerika, při přehradě |  |
| 51 | Zásobní zahrada, Žižkov | H3 | rezerva | 7,00 |  |  |
| 2 | Balkán | T1 | rezervní trén. plochy | 11,28 |  |  |
| 5 | Dostihové závodiště Praha | T1 | dostihová dráha | 39,30 | sladit s jezdectvím |  |
| 7 | Folimanka | T1 | trén. hala | 0,86 |  |  |
| 20 | SK Smíchov - Císařka | T1 | fotbal, tenis, rugby | 10,60 |  |  |
| 21 | Sokol Vinohrady | T1 | trén. hala a atletika | 2,53 |  |  |
| 26 | TJ Avia Čakovice | T1 | rezervní trén. plochy | 2,84 |  |  |
| 27 | TJ Bohemians, TJ Sokol Vršovice | T1 | trén. fotb. stadion, tělocvičny lukostř. | 6,02 |  |  |
| 33 | TJ Meteor, Praha 8 | T1 | rezervní trén. plochy | 2,86 |  |  |
| 37 | TJ Slavoj Hloubětín | T1 | rezervní trén. plochy | 2,31 |  |  |
| 38 | TJ Slovan Bohnice | T1 | rezervní trén. plochy | 6,50 |  |  |
| 56 | TJ Sokol Řepy | T1 | fotbal, hala | 1,98 |  |  |
| 40 | TJ Sokol Šeberov | T1 | fotbal, tělocvična | 1,08 |  |  |
| 44 | TJ Uhelné sklady | T1 | fotbal, hala | 5,80 |  |  |
| 45 | TJ Vodní stavby, Hostivař | T1 | trén. plochy | 6,30 | pro TJ Háje |  |
| 49 | Viktoria Žižkov | T1 | trén. fotbal. stadion | 3,80 |  |  |
| 50 | Vypich - TJ RH Praha | T1 | rezervní trén. plochy | 3,63 |  |  |
| 3 | Císařská louka | T2 | vodní kanál, loděnice, fotbal, házená | 24,97 |  |  |
| 4 | Cyklokros, Praha 8 | T2 | cyklokros | 1,50 |  |  |
| 6 | Džbán SK Aritma Vokovice | T2 | rezervní trén. plochy | 5,68 | přírodní rezervace |  |
| 13 | Kotlářka Dejvice | T2 | rezervní trén. plochy | 3,62 | zařízení ČVUT |  |
| 25 | Šutka | T2 | bazén (rozestavěný) | 1,87 |  |  |
| 30 | TJ Dynamo Ďáblice | T2 | fotbal, tenis | 1,66 | rozvojové plochy |  |
| 32 | TJ Kotva Bráník | T2 | loděnice, jízdárna | 4,47 |  |  |
| 39 | TJ Sokol Michle | T2 | trén. lukostřelba | 2,06 |  |  |
| 52 | Zmrzlík, jízdárna | T2 | jízdárna | 6,66 | rozvoj |  |

| legenda: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní areály |  |  | Tréninkové areály |  |
| H1 |  | použitelné s drobnými úpravami | T1 | vhodné pro trénink |
| H2 |  | použitelné s podmínkami | T2 | podmínečně vhodné pro trénink |
| H3 |  | využitelné obecně urbanisticky |  |  |

Závěry a doporučení vyplývající z analýzy sportovního generelu Prahy:

- Co lze z olympijského programu v Praze umístit na stávajících funkčních plochách SP a ZSP:

Za současného vybavení sportovních zařízení lze bez rozsáhlých úprav použít velmi málo stávajících zařízení pro uskutečnění hlavních soutěží. Společným rysem pro naprostou většinu stávajících sportovišť v Praze je nedostatečná divácká kapacita (z hlediska akce typu LOH) či dokonce úplná absence hlediště. To platí i pro ta sportoviště, která jinak splňují potřebné sportovně-technické parametry.

V kategorii H skupině 1 jsou rozestavěná víceúčelová hala ve Vysočanech po svém dokončení a sportovní hala na Výstavišti v Holešovicích. Po úpravách a dostavbách popsaných v pasportních listech lze dle názoru zhotovitele analýzy transformovat Strahovský komplex na hlavní olympijský areál a lokalitu Štvanici na ústřední tenisový areál.

V kategorii H skupině 2 jsou zařazeny především fotbalový stadion Sparty na Letné s tréninkovým hřištěm, včetně využití Letenské pláně, umělý vodní kanál Povltavská, areál Slavie v Edenu, baseballová centra v Praze a lokality pro menší kapacitní potřeby, mezi něž patří Plavecký stadion v Podolí, hala sportovního centra v Letňanech, atd.

V kategorii H 3 jsou zahrnuty dlouhodobě stabilizované významnější rozvojové plochy pro sport v hl.m Praze : Maniny, „Halda“  v Praze 13, Hagibor, Nové dvory, Reitkchnetka, Háje – Jižní Město, Zásobní zahrada na Žižkově, rozestavěný zimní stadion na Jihozápadním Městě a další lokality podmínečně vhodné jen v případě velmi příznivých vazeb k ústřednímu olympijskému areálu, jako jsou stadion Juliska v Dejvicích, areál na Proseku – Střížkově a sportovní klub v Modřanech u bývalého cukrovaru.

Konkrétní výběr možných lokalit se musí přizpůsobit budoucímu vybranému umístění ústředního olympijského areálu a počtu nových ploch pro hlavní soutěže, případně lokalizaci některých sportů do jiných regionů České republiky.

b) Analýza předkládá tuto skladbu možností lokalit sportovního generelu Prahy umístit hlavní dějiště sportovních disciplin LOH:

číslo, kód a název lokality				sportovní discipliny

23 	H1	Strahov				atletika, ceremoniály, gymnastika,

plavání, pozemní hokej

55	H1	Sazka Vysočany			odbíjená

11 	H1	Holešovice Výstaviště		judo, taekwondo

24 	H1	Štvanice				tenis

1  	H2	Sparta a Letná			kopaná (skupina),

plážový volejbal (varianta)

34 	H2	Slavia Eden				kopaná (skupina), házená

450 	H2	Podolí					skoky do vody, synchroniz. plavání

48 	H2	Umělý vodní kanál			vodní slalom

22	H2	Krčské údolí				baseball

43	H2	Tempo – Lhotka			baseball

53 	H3	ZS Bronzová				šerm, moderní pětiboj

8  	H3	Hagibor				basketbal (+ finále házená)

31 	H3	Háje					plážový volejbal, triatlon

15 	H3	Nové Dvory				badminton, stolní tenis

9 	H3	Halda -Praha 13			vodní pólo a moderní pětiboj

18 	H3	Reitknechtka				box

51 	H3	Zásobní zahrada			lukostřelba

Tento návrh umístění sportovních disciplin představuje pouze jednu z možností, které skýtají stávající sportovní areály a rozvojové plochy dlouhodobě stabilizované pro sport v hl. m. Praze.

Vychází z předpokladu, že lokalita Strahov bude transformována na hlavní olympijský areál. Transformace Strahova však musí být studijně ověřena a je to jen jedna z možných variant strategie rozmístění olympijských aktivit na území hl.m Prahy.

c)Analýza považuje za účelné situovat mimo území hlavního města:

- skupiny turnaje kopané v různých městech ČR, např. Teplicích, Brně, atd

- veslařské a kanoistické discipliny v Račicích,

- jachtařské discipliny pravděpodobně na Lipně ,

- některé halové sporty ve víceúčelové hale v Ostravě Vítkovicích.

Současné fotbalové stadiony v různých regionech České republiky s plánovaným nárůstem diváckých míst budou schopny pokrýt všechny skupiny fotbalového turnaje kromě finále (je třeba posoudit zastupitelnost hlavního olympijského stadionu).

Prostorové nároky disciplin vodních sportů neumožňují umístit tyto discipliny na Vltavě v Praze, je nutno použít jiné vodní plochy v České republice.

Za účelné je považováno využití stávajících moderních, respektive modernizovaných hal v České republice, především haly v Ostravě – Vítkovicích, dále v Pardubicích. Je možno v nich situovat halové sporty vzpírání a zápas.

Alternativně se nabízí také situování velkých otevřených stadionů pro baseball a softball mimo Prahu, které by po redukci diváckých kapacit pravděpodobně nemusely měnit svoji sportovní náplň a mohly by být přínosem pro vlastní spádovou oblast.

d) Na další, jiné funkční plochy v Praze nebo mimo Prahu by bylo ještě nutné umístit:

cyklistiku, softbal, střelbu a jezdectví. Pro tyto sportovní discipliny analýza nenalezla na sportovních plochách v hl.m. Praze buď žádnou základnu, anebo základnu nevhodnou pro soutěže LOH.

e) Porovnání vyhodnocení analýzy a olympijského programu v procentech

| Kód vyhodnocení sport.lokalit Prahy | Počet lokalit | Popis | Počet sportovních disciplin | % sportovních disciplin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 2 | Stávající zařízení, použitelné s min. úprav (Haly Sazka a Výstaviště Holešovice) | 3 | 8 |
| H1 | 2 | Stávající „nesporné“ areály, s dostavbou i transformací (Strahov a Štvanice) | 5 | 14 |
| H2 | 6 | Stávající zařízení a areály s úpravami, dostavbami a dotvářením vazeb | 7 | 20 |
| H3 | 7 | Rozvojové lokality sportu – nutno postavit | 9 | 26 |
|  | 4 | Mimopražská známá zařízení vyhovující s min. úprav | 5 | 14 |
|  | 2 | Zcela jistě umístit mimo hl.m. Prahu (vodní sporty) | 2 | 6 |
|  | 6 | Zbývá umístit v hl.m Praze nebo v ĆR | 6 | 17 |

Z tabulky vyplývá, že do současných areálů generelu sportu v hl. m. Praze, ať už stávajících nebo rozvojových (H1 – H3), lze umístit maximálně 68 % (viz bod b) olympijského programu.

32% olympijského programu bude nutno umístit buď mimo hl.m. Prahu, anebo alespoň pro část nalézt v Praze vhodné lokality na „nesportovních funkčních plochách“ stávajícího územního plánu hl.m. Prahy.

Za 100 % je považováno 29 olympijských disciplin + zvýšení o 6 (toto číslo v sobě zahrnuje vícečetnost nezastupitelných zařízení  pro některé sporty – slalomový kanál a fotbalové stadiony pro skupiny turnaje). Statistika vychází z výše uvedeného předpokladu, že lokalita Strahov bude transformována na hlavní olympijský areál, ve kterém se podaří umístit celkem 5 disciplin.

Statistika nepostihuje rozdílnost náročnosti zařízení (v plochách, kapacitách, technické specifičnosti, finanční náročnosti, atd) pro  různé sportovní discipliny.

f) Tréninková zařízení

Pro tréninková zařízení je po běžné adaptaci využitelných cca 15 - 20 lokalit v územním plánu – prakticky většina větších areálů obvodového významu a cca 10 dalších, podmínečně vhodných.

Výběr tréninkových možností budoucích hlavních soutěžních areálů je omezen s ohledem na dojížďkovou vzdálenost z tréninkových zařízení k ubytování nebo hlavním areálům, která by měla být co nejkratší a neměla by přesáhnout 30 min. Existuje možnost využít i oblasti mimo správní území hlavního města. Pro hlavní areály situované v obvodových částech města se mohou využít pro tréninkové zázemí stávající a plánované sportovní plochy ve Středočeském kraji. Zájmová oblast využití části regionu se od vybraných center může pohybovat podle kvality budoucích komunikačních spojení od 20 do 30 km (přesným limitem bude vzdálenost nebo maximální čas dojezdu). Plánované sportovní plochy územních plánů měst a obcí ve vyznačené zóně se mohou ve vhodných případech integrovat do budoucí struktury sportovních nebo ubytovacích zařízení potencionálních LOH.

Využitelná část Středočeského kraje a regionu je vyznačena na schématu „Schéma spádové oblasti tréninkových zařízení“:

Obecné závěry a doporučení:

Součástí analýzy jsou rovněž obecné závěry a doporučení pro další postup volby vhodné strategie rozmístění hlavních olympijských aktivit:

- Ústřední olympijské areály jsou soustředěním nejkapacitnějších diváckých zařízení a vždy jsou situovány v pořadatelském městě.

- Největší divácká zařízení je efektivní sdružovat a pokud možno využívat jejich vzájemné zastupitelnosti pro více olympijských sportů.

- Všechny olympijské stavby, zejména stadiony a haly vybavené zařízeními pro vrcholový sport a s velkými koncentracemi diváckých kapacit, musí být již od přípravy plánovány jako polyfunkční s jasně definovaným veřejně prospěšným poolympijským programem. Kriterium společenského významu jejich budoucího možného využití po LOH je jedním z hlavních hledisek pro výběr v případě více možností umístění.

- Uplatnění tohoto hlediska, spolu s využitím již provozovaných a reálně transformovatelných stávajících sportovišť Prahy i celé ČR, by se mělo stát základem pro zpracování reálného smysluplného generelu LOH.

- Většina hlavních areálů předpokládá extenzi svých diváckých kapacit s pomocí demontovatelných tribun. V analýze jsou naznačeny různé možnosti  dalšího poolympijského využití těchto tribun, jejichž přemíra se může později stát problematickou. Je třeba cíleně již v návrhu hledat další možná (hlavně  mimosportovní) využití  tribun, případně i v jiných lokalitách v ČR.

Předpokládaný přínos pořádání LOH:

Olympijské hry se staly globálním fenoménem ještě dříve, než se svět o globalizaci a její dopady na lidskou populaci začal intenzivně zajímat. Zajištění průběhu her se pro vyvolené kandidátské země většinou stává prestižní možností státní prezentace. Také rozvoj pořadatelských měst olympiády byl vždy převážně pozitivně ovlivněn na několik desetiletí.

Snaha Prahy o kandidaturu pro LOH 2016 nebo 2020 je první mezi svobodnými zeměmi bývalého východního bloku.

Ve prospěch přípravy LOH v Praze jako urychlujícího faktoru rozvoje města hovoří jasně výčet dlouhodobě neřešených problémů hlavního města. Naléhavá potřeba velkých investic do infrastruktury hlavního města, zejména dokončení dopravních okruhů okolo města, řešení parkování v centru, rozšíření a další modernizace letiště, uskutečnění dlouhodobé koncepce vysokého školství (zejména kolejí) ve městě a v neposlední řadě zanedbaná preventivní péče o zdraví obyvatel (protidrogová prevence pro mládež, nedostatek příležitostí pro pohybovou rekreaci veřejnosti a sport pro všechny). Převážnou většinu těchto investic by město nebo společnost muselo financovat tak jako tak dříve nebo později. Z vyhodnocení několika minulých olympiád se dá předpokládat, že příprava kandidatury Prahy na pořádání LOH se stane významným iniciátorem všech těchto potřebných investičních činností.