D ů v o d o v á     z p r á v a

/platí pro RHMP i ZHMP/

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/37 ze dne 22.3.2007 poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 17 ve výši 4 000 tis. Kč na akci č. 4416 – „MŠ Socháňova 1175-76 – výměna oken“.

Starostka městské části se dopisem č.j. H/07/022797 ze dne 1.10.2007 obrátila na hlavní město Prahu se žádostí o změnu účelu části poskytnuté dotace. Důvodem žádosti je snížení celkových nákladů této stavby oproti původnímu předpokladu o 1 124 tis. Kč.

Naopak u akce č. 4415 – „ZŠ Laudova, ZŠ Socháňova – výměna štítového obvodového pláště včetně oken“ si samotný průběh rekonstrukčních prací vyžádal zvýšené náklady, které nebyly do původního projektu zahrnuté. Zatímco celkové náklady této stavby byly na základě provedeného výběrového řízení  stanoveny v objemu 5 351 tis. Kč, z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2007 byla na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy          č. 5/37 ze dne  22.3. t.r. městské části poskytnuta  investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů požádala městská část Praha 17 o převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1 124 tis. Kč na financování akce č. 4415 – „ZŠ Laudova, ZŠ Socháňova – výměna štítového obvodového pláště včetně oken“.