Příloha č. 3 usnesení Rady HMP č. ….

Shrnutí základních informací obsažených ve zprávě APOGEO Audit s.r.o. a technologického posouzení eFractal a.s.

1. Zpráva z prověrky vybraných oblastí provedené v souvislosti s projektem Opencard

Zpracovatel: Apogeo Audit, s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 5

Zadání:

1. Posouzení správnosti postupu zadavatele z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu Opencard

2. Posouzení zákonnosti v této souvislosti uzavřených smluv včetně jejich dodatků a jejich souladu se zadávací dokumentací.

Rozsah:

Všechny zakázky zadané odborem informatiky MHMP v souvislosti s projektem Opencard!

Zjištění:

- MHMP postupoval při zadávání veřejných zakázek dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek upravených zákonem o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě byla vyvrácena tvrzení obsažená v auditu realizovaném NEXIA s.r.o.

- Zakázky malého rozsahu byly zadávány prostřednictvím certifikovaného elektronického tržiště AllyTrade. Využitý způsob vyhovoval zásadám transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

- Nebyly shledány rozpory mezi rozsahem plnění obsaženým v zadávací dokumentaci a rozsahem plnění v jednotlivých uzavřených smlouvách.

- Nedostatky spočívající v nedostatečně kvalitním plánování projektu Opencard. V tomto případě potvrzení závěrů NEXIA a.s.

- Problematické první smlouvy s firmou Haguess a.s., které dávají této firmě výlučné postavení, byť ani v tomto případě nebylo zjištěno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Potvrzení závěrů NEXIA a.s.

Závěr:

Nebyla zjištěna zásadní procesní pochybení při zadávání veřejných zakázek.

2. Technologické posouzení infrastruktury PCMS

Zpracovatel: eFractal, s.r.o., Vinohradská 1597/174, Praha 3

Zadání:

1. Posouzení technologické infrastruktury PCMS

2. Vhodnost vybraných technologií a vhodnost jejich kombinací

3. Dodržení určených standardů

4. Rozsah prací, následná údržba a jejich cenové posouzení, záruční podmínky

6. Vymezení rizik projektu a doporučení pro další rozvoj

Rozsah:

Plný rozsah projektu v celém období jeho realizace.

Zjištění:

- Projekt „Servisního kartového centra“ (taktéž PCMS „Prague Card Managemet System“) byl vyhlášen zadáním veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení podle tehdy platného zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Realizace výběrového řízení proběhla dle regulí zmiňovaného zákona a dle interních metodik zadavatele MHMP.

- Nedostatky v řízení projektu zejména v počátcích realizace, tedy v letech 2006 a 2007. Bylo využíváno externích subjektů, které se střídaly. Počáteční chyby byly od začátku roku 2008 průběžně odstraňovány. Shoda s auditem NEXIA a.s.

- Byla dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Pro zakázky malého rozsahu bylo v naprosté většině použito certifikované elektronické tržiště, soutěženo bylo min dálně mezi 3 subjekty a nad rámec předpisů byla veřejná zakázka již ve fázi vypsání zobrazena i na úřední desce MHMP. Rozpor s NEXIA a.s.

- Počáteční nastavení smluvních vztahů s firmou Haguess bylo nevýhodné, licenční model nestandardní u tohoto typu projektu, neefektivně nastavená platba za každou evidovanou kartu. Nicméně nejméně od konce roku 2008 probíhala jednání směřující k nápravě stavu, bohužel s ohledem na slabou vyjednávací pozici MHMP bez výrazného efektu. V zásadě shoda až na detaily s NEXIA a.s.

- Systém je připraven na spuštění elektronické peněženky. Za klíčové je považováno zajištění spuštění, což znamená dořešení chybějící bankovní licence. Rozpor se zjištěním NEXIA a.s.

- Plně funkční je i zúčtovací centrum jako funkcionalita elektronické peněženky. Nesoulad s NEXIA a.s.

- Rozhodnutí o pořízení karet pro pilotní vyzkoušení v MIFARE Classic bylo špatné a vedlo k neefektivně vynaloženým finančním prostředkům. Shoda s NEXIA a.s.

- Při správě klíčů došlo předáním přístupů k bezpečnostnímu riziku v půlce roku 2008. Do konce roku 2008 bylo napraveno. Jedná se o nové zjištění.

Závěry:

- Projekt je progresivní a dlouhodobě udržitelný.

- Uživatelská základna je natolik zajímavá, že lze předpokládat dobrou výchozí pozici pro jednání s případnými strategickými partnery především bankami.

- Komerční sféra má o podobná řešení zájem.

- Díky použitému standardu je vytvořena bezpečná a flexibilní platforma pro nejširší použití aplikací na bázi bezkontaktního čipu.

- Zásadní je podpora co nejširší škály možných funkcí.

- Vlastní projekt PCMS je postaven na obecně fungujících principech podobných řešení v ČR i v zahraničí a má vysoký potenciál dalšího využití.

- Z možných pokračování projektu lze uvést širokou škálu možností, z nichž uvádíme část vybraných:

- Technologické zázemí – hybridní karta, multiplikační centrum, platební a zúčtovací systém, elektronická peněženka – tzv. mikroplatby (micropayment)

- Městské služby – knihovny, kultura, sport, školství, ZOO, botanická zahrada

- Dopravní infrastruktura – parkovací zóny, P&R, MHD, krátkodobé jízdné, budoucí mýtný systém

- Městské utility – elektřina, voda, plyn, teplo, odpady

- Městské kontaktní centrum – portál města, přepážkový systém, terminály, call centrum, městská policie

- Zdravotnictví – nemocnice, polikliniky, záchranná služba, sociální služby, soukromé ordinace

- Komerční organizace – obchodní řetězce, prodej knih, restaurace, hotely, stravování pro zaměstnance, internetové platby, benzínová čerpadla, prodejní automaty (káva, nápoje), kina, taxi atd.

Závěr znaleckého posudku (zpracován v rámci posouzení):

Pro běžný provoz je použitý typ karty jednoznačně vhodný a to i z hlediska velmi vysoké ochrany jak uložených dat, tak z pohledu odposlechu dat.