Zápis z 1. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 30. 1. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Fuxová – odbor kultury a památkové péče Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Kopečný – Klub pražských cyklistů Malý – odbor dopravy MHMP Müller – odbor ochrany prostředí Polák – MHMP Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země | Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Medek – Ústav dopravního inženýrství Mourek – Nadace Partnerství Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Šťovíčková – odbor informatiky MHMP Hosté: Havel a Press – KČT Praha Juřík – tisk, Listy HMP Prokeš – Přátelé přírody ČR |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 26. 1. 2007 (Penco – Hrdlička)

Jednání Pracovní skupiny vedl ing. Polák.

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 8/1: Opětovně zaurgovat finanční prostředky na uskutečnění kompletního průzkumu jako v roce 2005, to znamená i na vybraných cyklistických stezkách (ing. Polák).

Peníze jsou k dispozici, ale řed. ÚDI namítl listopadový termín průzkumu – uskuteční se na jaře 2007.

Úkol 11/1: Pomoci MČ Praha 6 dořešit majetkoprávní vztahy a zadat přeznačení cyklostezky A1 podle plavebního kanálu.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

Je v řešení.

Úkol 11/2: Projednat využití Rohanského ostrova včetně vodotečí v rámci vedení cyklostezky A2.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

Je v řešení..

Úkol 11/3: Vyvěsit na webu Cyklistická doprava upozornění na nebezpečná místa.

T: 31. 1. 2007								O: Šťovíčková

Splněno.

Úkol 11/4: Projednat s ředitelem TSK možnost zkrácení lhůt pro přípravu stavby.

T: 15. 1. 2007								O: Polák

Splněno.

- Ustavení komise

Radní Štěpánek informoval, že Rada hl. m. Prahy na svém zasedání 24. 1. 2007 zřídila Komisi RHMP pro cyklistickou dopravu (KCD) v navrženém složení, z něhož vypadl Mir. Prokeš.

Nový termín pravidelného zasedání komise je každé první pondělí v měsíci (od března).od 17 hodin.

Do zasedání bude mezi prvními zařazován operativní bod.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Rozpočtované finance pro rok 2006 byly vyčerpány.

Potvrzeno: Na rok 2007 schváleno na výstavbu 39 MKč, na údržbu (pro TSK).

- Lávka pro pěší a cyklisty na novém lahovickém mostě

Radní Štěpánek informoval o jednáních se starosty dotčených MČ a dalšími činiteli. Most nevznikne ve formě, která by výstavbu lávky neumožnila, TSK ji po dokončení převezme do péče. Problémem je postoj ˇ5editelství silnic a dálnic (ŘSD), které nechce být jejím investorem v rámci Pražského okruhu. Lávka musí stejně vzniknout kvůli požárně evakuačním důvodům.

- Náplavky a další úpravy cyklistických stezek

Akce „zpojezdnění pro cyklisty“ bude realizována pod řádným číslem jako oprava, památkáři nemají námitek. Problémem zůstává překážející zahrádka restaurace pod Jiráskovým mostem – musí být umístěna tak, aby nepřerušovala cyklostezku. Ta bude předlážděna a označena svislým i vodorovným značením bez přerušení.

Komise se shodla na nutnosti označit jako zónu 30 ulici Vltavanů před vjezdem na cyklistickou stezku a umístit dopravní značku STOP.

Ing. Malý informoval o úpravě režimu signalizace na „Bouchalově křižovatce“ nábř. kpt. Jaroše x Dukel. hrdinů.

Realizace se předpokládá do 15. 2. 2007. Na Štefánkově mostě bude oddělená cyklistická stezka.

Při rekonstrukci Libeňského mostu bude zřízena oboustranná stezka pro cyklisty a pěší.

Na cca 60 místech bude vyměněna dopravní značka B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) za B11 (zákaz vjezdu motorových vozidel.

TSK bude urychleně provádět opravy sjetého vodorovného značení materiálem s větší trvanlivostí.

- Stojany pro kola

S ředitelem TSK projednána realizace akce se dvěma druhy vysokých a robustních stojanů. Bude vypsáno výběrové řízení na realizátora, městské části přijmou po 1 až 7 stojanech (v roce 2007 celkem 250) do správy.

Nová budova Magistrátu v Jungmannově ul. bude vybavena stojany pro kola jak návštěvníků, tak zaměstnanců.

- Akce v malých MČ

Peníze z rozpočtu na rok 2006 byly kompletně proinvestovány, na jaře proběhnou nepodstatné dodělávky.

- Jednosměrky s vjezdem cyklistů v protisměru

V letošním roce budou realizovány ve větším počtu, stejně jako značení V19 (ta v Ovenecké bude opravena s větší životností).

- Různé

Úkol 1/1: Vyřídit podnět občana ohledně

  - stezky pro cyklisty od trojského tramvajového mostu k Pelc-Tyrolce,

  - spojky Havránka – Na Šutce.

T: 15. 2. 2007								O: Polák

Komise žádá zvýšit počet městských strážníků na místech, kde nesprávně parkující auta narušují cyklostezku, např. na Ovocném trhu. Konkrétní místa vytipují a zdokumentují členové komise. Policie také často odstavuje na cyklostezky auta, jejichž řidiče chytila při spáchání dopravního přestupku,

Ing. Press informoval o celostátním srazu cykloturistů 4. až 8. 7. 2007 v Praze a požadavcích na součinnost.

Byla prodiskutována návaznost značení pražských cyklotras s celostátními cyklotrasami KČT.

Radní Šteiner přislíbil, že cyklistické stezky budou zaneseny do závazné části územního plánu.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v pondělí 5. 3. 2007 od 17 hodin.

Další termíny: 2. 4., 7. 5., 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2007.