Zápis z 11. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 1. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Prokeš – Přátelé přírody ČR Toman – Děti Země | Burian – Technická správa komunikací Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Karban – Ústav dopravního inženýrství Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Zajíček – ÚRM HMP Hosté: Filler – Prahou na kole Hanke – odborná veřejnost Juřík – Listy hl m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Velký – občan Prahy |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 1. 2008 (Penco – Hrdlička)

- Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 11. 1. 2008

- Přehled návrhů na úpravy cyklistických komunikací k 11. 1. 2008

- Návrh revize trasování cyklotras (mapa + popis změn)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Termín se posunuje na 31. 3. 2008.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit radnímu Štěpánkovi návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Policie souhlasí s tím, že komunikace bude jednopruhová s oběma směry cyklistických pruhů.

Ing. Polák zašle podklady ing. Syrovému.

Úkol 9/3: Předávat Komisi stručný přehled realizovaných úprav a oprav (TSK, OMI i MČ).

T: vždy ke konci měsíce						O: Hrdlička

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

Úkol 9/8: Projednat s Drážním úřadem a Dopravním podnikem možnost průjezdu cyklistů po údržbových komunikacích podle tramvajové trati na Barrandov.

T: 5. 1. 2008								O: Prousek

Splněno, MČ Praha 5 tuto možnost považuje za jednu z priorit, Prousek bude dále sledovat.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení, je připraveno jednání o Pankrácké pláni, Prague Marine je zatím problém.

Úkol 9/10: Připravit návrh řešení komunikace s veřejností (odpovědi občanům) v souladu s platnými zákony.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Splněno, občanům bude odpovídat P. Introvič.

Úkol 10/1: Projednat s. ing. Petrůněm na Správě Pražského hradu dohodu o trasování Staroměstské nám. – Pohořelec.

T: 5. 1. 2008								O: Polák

Splněno částečně, chybí smlouva na výpůjčku pozemku č. 707.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.

T: 5. 1. 2008								O: Malý

Ing. Malý znovu projedná s Policií, je nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábřeží.

Úkol 10/3: Předjednat možnosti vedení cyklotrasy v Pařížské ul. a v úseku Kaprova – Klárov s odborem dopravy MČ Praha 1 (ing. Czital).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek, Syrový

Termín se posunuje do 15. 3. 2008.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK údajně nemá na plošný úklid prostředky, žádá cyklostezky kategorizovat a zpracovat pro   jednotlivé kategorie řád údržby. Návrh bude zařazen na program jedné z dalších schůzek komise.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/5.

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách.

V roce 2007 bylo vyznačeno celkem 58,07 km cyklistických komunikací, z toho 9,978 km cyklostezek. Celkem je již v Praze vyznačeno 306,46 km cyklistických komunikací, z toho 100,032 km stezek pro (pěší a) cyklisty.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.

T: 10. 2. 2008							O: Syrový

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, V19, cyklistické pruhy)

Pražský okruh: cyklistická infrastruktura se řeší pro nový most v Tróji, průjezd Letnou a Dlabačovem (pruhy pro cyklisty).

Cyklistické pruhy v Budějovické ul. projedná Zastupitelstvo MČ Praha 4.

- Stojany

Po našich urgencích se o stojany přihlásilo 36 městských částí. Přes zimu TSK s nimi projedná převzetí stojanů do správy příslušné MČ. S MČ P1 a P3 není dosud situace vyjasněná. Komise děkuje auto*matu za iniciativu.

Úkol 11/2: Připravit metodickou pomůcku pro městské části k realizaci cyklostojanů.

T: 10. 2. 2008							O: Introvič

- Návrh revize vedení celoměstských cyklotras v hl. m. Praze

Komise nemá připomínky a předložený materiál přijímá.

- Web Praha cyklistická

Komise považuje webovou stránku Praha cyklistická včetně mapových aplikací a jejich údržby za prioritu.

Úkol 11/3: Projednat s odborem PR zařazení, údržbu a rozvoj webové stránky Praha cyklistická.

T: 10. 2. 2008							O: Polák

- Lávka pod mostem Pražského okruhu Komořany – Lahovice

Komise souhlasí se zařazením této akce do akcí financovaných z dotací Evropské komise. Jako další takto financované akce komise schvaluje: přemostění z Císařské louky, obchvat Novotného lávky, obchvat Vyšehradské skály, přemostění v Suchdole směrem ke Kozím hřbetům, spojení Výtoň – Radlická, propojení Dětský ostrov – Kampa.

- Různé

Byla projednána stížnost občana na způsob stavební realizace stezky pro pěší a cyklisty na Podolském nábřeží před jachetním přístavem.

Komise pověřuje TSK realizací cyklistického propojení ul. Národních hrdinů (Dolní Počernice) s hájovnou v Xaverovském háji s možností dalšího prodloužení východním směrem.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 11. 2. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 10. 3., 14. 4., 12. 5.