Zápis ze 14. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 4. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Karban – TSK, Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Polák – MHMP Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Zajíček – ÚRM Hosté: Juřík – Listy hl. m. Prahy Kolanda – XTerra, a.s. |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 4. 2008 (PDS – Poletín)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Vršovická splněno, zbytek (termín pro ZK posunut do 30. 4. 2008) zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Ing. Polák zašle podklady pro ZK ing. Syrovému.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení, jednání o Pankrácké pláni mělo být 25. 3. 2008, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.

T: 5. 1. 2008								O: Malý

Nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábř. (Syrový předá podklad ing. Malému do 30. 4.).

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK prý nemá na plošný úklid prostředky.V dubnu bude Rada HMP projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.

T: 10. 2. 2008							O: Syrový

Splněno, jednání úspěšně proběhlo 13. 3. 2008.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.

T: 6. 3. 2008								O: Syrový

Libeňský most splněno, most Barikádníků – termín se posunuje do 10. 5. p. Poletín dodá plánek.

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.

T: 29. 2. 2008							O: Zajiček

Termín se posunuje do 30. 4. 2008.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Štěpánek

Termín se posunuje do 30. 4. 2008, ing. Malý rozešle časový plán členům komise.

Úkol 13/1: Projednat s firmou Satra řešení cyklistické infrastruktury na Městském okruhu.

T: 31. 3. 2008							O: Polák

Splněno, konkrétní řešení pro cyklisty projednal S. Syrový,

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.

T: 25. 3. 2008							O: Polák

Termín se posunuje do 10. 5. 2008.

Úkol 13/3: Zpracovat graficky filozofii pilotního projektu cyklistické infrastruktury žst. Praha-Libeň.

T: po dodání plánky							O: Cach

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Termín se posunuje do 10. 5. 2008.	.

- Info TSK a PSD – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.

T: 10. 5. 2008							O: Poletín

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Komise konstatuje, že se situace s projektovou přípravou i realizací rekonstrukcí, úprav a údržby zásadně změnila k horšímu, neboť je připravena řada potřebných, ale nejsou k dispozici peníze na ně.

- Cyklotrasa A 24 – varianta podle Úřadu MČ Praha 10

Komise nepovažuje variantu podle MČ Praha 10 (úsek podél Vinohradské a v ulici Nad vodovodem) za vhodnou pro dopravní cyklistiku a doporučuje kombinovat původní stopu s novými pruhy pro cyklisty na Vinohradské ulici, včetně objezdu Paláce Flora, dílčí úseky ze studie proveditelnosti podle MČ Prahy 10 doporučuje k realizaci jako cyklostezky pro legalizaci rekreačních průjezdů..

- Cyklistické pruhy

Ve Vršovické ulici je k dispozici stanovení dopravního značení, čeká se na peníze (viz bod 4), na Budějovické ulici se na stanovení čeká.

- Sčítání cyklistů 2008

Podle informace ing. Pivce, náměstka ředitele TSK, bude provedeno na centrálním kordonu do května 2008.

- Různé

Na základě loňských dobrých zkušeností komise souhlasí s konáním závodu XTerra 24. 5. 2008 při vyhrazeném použitím cyklotras.

Komise naopak z kapacitních důvodů nesouhlasí se záměrem provozovat na cyklotrase A2 mezi tramvajovým mostem a Zoologickou zahradou turistický „vláček“. Komise doporučuje Úřadu MČ Praha 7 úpravu dopravního režimu v této oblasti směrem ke zklidnění a omezení automobilové dopravy.

Účastníci mezinárodní konference MeetBike v Drážďanech o propojení cyklistické a městské hromadné dopravy a referovali o jejím průběhu a výsledcích, včetně setkání měst Praha, Drážďany, Vratislav

Úkol 14/2: Písemně urgovat na Ministerstvu dopravy zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

T: 30. 4. 2008							O: Štěpánek, Polák

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 5. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termín: 9. 6. 2008