Zápis z 25. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 11. 5. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Mourek – Nadace Partnerství Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Hosté: Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				O: Malý

Z: Bez novinek.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky

Staroměstské nám. – Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou

T: 10. 4. 2008 							O: Petr Štěpánek

Z: Petr Štěpánek není přítomen, výsledek jeho jednání se starostou MČ Praha 1 není známý.

Zpracovat dvě varianty na ulici Šeříková.		Splněno, předáno Policii ČR.

Úkol 15/3:	Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona

o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Z: Vzhledem k politické situaci úkol trvá, termín posunutý.

Urgovat K. Syrového o dodání podkladů.				O: Polák

Z: Úkol trvá. Podklady budou předány přímo Ministerstvu dopravy do 20. 5. 2009.

Úkol 20/3:	Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990

T: 5. 1. 2008								O: Karban

Z: Splněno.

Nadále se snažit získat statistiku, alternativně též od policie.	O: Introvič

Úkol 24/1: Připomenout náměstku řed. TSK ing. Kožíškovi, že v Tupolevově ul. je nutno před dopravním značením opravit povrchy.

T: 10. 5. 2009							O: Polák

Z: Splněno.

Úkol 24/2:  Kontaktovat p. Rosola z OMI s cílem aktualizace přehledu cyklořešení plánovaných staveb.

T: 10. 5. 2009							O: Polák

Z: Splněno.

Úkol 24/3:  Požádat ing. Kožíška, aby byl víceúčelový pruh Vršovická vyznačen do 20. 5. 2009.

T: 30. 4. 2009							O: Polák

Z: Splněno.

Úkol 24/4:  Zjistit možnost uložení sankce nájemci náplavky pro výstavu lodí, zvážit postih fy Parking.

T: 10. 5. 2009							O: Štěpánek

Úkol 24/5:  Zaslat dopis městským částem 1 až 22, aby v případě jakýchkoliv kulturních, sportovních nebo údržbářských akcí zohlednily řešení cyklistické dopravy (průjezd / objížďka).

T: 10. 5. 2009							O: Malý

Z: Splněno.

Úkol 24/5: Poslat informaci o cyklokonferenci 26. a 27. 5. 2009 ve Špindlerově Mlýně všem vedoucím odborů dopravy v Praze..

T: 30. 4. 2009							O: Polák

Z: Splněno.

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec.

T: 31. 5. 2009							O: Syrový

- Info TSK – výstavba, úpravy, údržba

P. Introvič komentoval pravidelný přehled staveb.

Úkol 25/1: Zajistit úpravu pokračování cyklistického pruhu od Letenského tunelu k vyústění rampy na nábřeží kpt. Jaroše (otočení krytů kanalizačních vpustí, značení, piktogramy).

T: 31. 5. 2009								O: Polák

- Info rekonstrukce a nové stavby TSK, DP, OMI

Ing. Polák komentoval stav.

Komise schvaluje zadávací karty úseků:

- A 2 Braník – Zámky (úpravy značení)

- A 28 Zámky – Bohnice (úpravy značení)

- A 17 Podhoří – Jenerálka – Nebušice, A 34 Nebušice – Purkrabský háj, A 33 Purkr. háj – Liboc – Vypich (úpravy značení)

- A 163 + A 166 Jenerálka – Liboc / Veleslavín (úpravy značení)

- Stojany (Introvič)

Ke konci dubna bylo instalováno 264 stojanů, přičemž byla již vyčerpána vyčleněná částka 2,5 mil. Kč. Dalších 300 stojanů je připraveno k rozmístění.

Úkol 25/2: Zajistit přesun prostředků na další připravené cyklistické stojany.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

- Propagačně osvětová výstava

Úkol 25/3: Připravit tiskovou konferenci, vysvětlující smysl a postup realizace cyklistických pruhů.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

- Automatické sčítače

Data ze sčítačů české firmy bude možno stahovat průběžně od 13. 5. 2009.

- Různé

Komise podporuje úpravu Územního plánu hl. m. Prahy spočívající v zanesení hlavní cyklotrasy A 231 ve stopě Strašnická – Dubečská – přemostění – Ostružinová a dalším napojení k cyklotrase A 23, což zajistí kvalitní napojení Zahradního Města na metro, síť cyklotras a na kolejovou dopravu.

Komise schválila Metodickou pomůcku pro vyznačování pohybu cyklistů v hlavním dopravním prostoru.

Úkol 25/4: Zjistit výsledek geologického průzkumu a další postup pro umožnění průjezdu cykliatů pod Barrandovou skálou.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Úkol 25/5: Zjistit na CDV možnosti domluvy mezi městem, ČD a SŽDC ohledně cykloparkovišť s krytými, resp. zamykatelnými stáními u železničních stanic a zastávek.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 8. 6. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.