Zápis ze 3. schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (28. 3. 2006)

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Boháč – Oživení Hrdlička – Penco Jandová – ÚMČ P12 Juřík – tisk, Listy HMP Karban - ÚDI Polák – MHMP Prokeš – ZHMP Prousek – ROPID Šťovíčková – INF MHMP Zajíček – ÚRM | Toman – Děti Země: Dalecký – KPC Malý – DOP MHMP Medek – ÚDI Šteiner – RHMP Vážanský – MHMP Nepřítomni: Mourek – Nadace Partnerství Hosté: Medřický – ÚMČ P4 |

Přítomným byly rozdány následující pracovní materiály:

- program

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 24. 3. 2006 (Penco – Hrdlička)

- tabulka Návrhy úprav pro cyklodopravu: Centrální oblast města - bezpečnost cyklistů (Prousek)

- mapa cyklistických propojení Praha – Středočeský kraj

- Cyklobus PID 2006

- Kontrola plnění úkolů

2/1: Vyřešit propojení stávajících cyklostezek v oblasti křižovatky Roztocká x Kamýcká v rámci prováděných a připravovaných staveb (kanalizace, komunikace).

Současná úprava se daného místa netýká. Úprava komunikace (kruhový objezd) bude prováděna asi až v roce 2008. Úkol se odkládá na neurčito.

2/2: Vyřešit dopravní značení nových stezek v úseku Hlávkův most – Negrelliho viadukt (fond údržby TSK?).

Stavba je kolaudována jako protipovodňová hráz, ne jako cyklostezka, uživatel SEZAM.

T: 24. 4. 2006						O: p.Polák

2/3: Ověřit poměry pro spojení Rohanský ostrov – ústí Rokytky (pravý břeh), zejména průjezd pod Libeňským mostem.

T: 25. 3. 2006						O: pp. Boháč a Hrdlička

Termín se posunuje do 24. 4. 2006 z důvodu, že se dosud nenašla příslušná smlouva.

2/4: Doplnit seznam námětů pro přípravu a realizaci (C9, B11) a předjednat s TSK.

T: 25. 3. 2006						O: p. Polák

Podle pokynu radního Šteinera bude projednání s nám. TSK Kožíškem, posun termínu do 1. 4. 2006.

2/5: Dodat podklady pro doplnění a aktualizování sítě dálkových cyklotras (CT) a CT KČT v cyklomapě.

T: 25. 3. 2003						O: p. Juřík

Splněno, podklady zavést do digitální mapy do 24. 4. 2006.

2/6: Prověřit možnost zvýšení nákladu map předáním dat pro sponzorský tisk dalších.

T: 25. 3. 2003						O: p. Juřík

Author nepadá jako sponzor v úvahu, finance řešit s odborem PR (p. Polák).

2/7: Zpracovat podrobnější řešení tras Václavské nám. – nám. Jiřího z Poděbrad / Nuselský most (součást již zařazených akcí 2950055 a 2950057). Doplnit návrhy na cykloobousměrky a příp. další úpravy pomocí B11.

T: 25. 3. 2006						O: p. Boháč

Splněno.

2/8: Dodávat podklady k výlukám cyklistických komunikací pro přehled a zveřejnění na webu.

T: průběžně						O: p. Malý

2/9: S ohledem na realizaci protipovodňových opatření v r. 2006 zjistit podrobnosti stavby Troja - Pelc-Tyrolka.

T: 15. 3. 2006						O: p. Polák

Jednání proběhne do 1. 4. 2006 s tím, že nepůjde o kolaudovanou cyklostezku, provozovatel SEZAM.

2/10: Předloženou tabulku úprav pro cyklistickou dopravu v centru po aktualizaci projednat s DOP MHMP.

T: 25. 3. 2006						O: p. Polák

Ředitel Heroudek svolá jednání v této věci do 10. 4. 2006.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb – viz přílohu. V trase 2950013 je kolize s 2 stavbou Strahovského tunelu, zřejmě až do roku 2011. Pracovní skupina trvá na tom, aby se znovu otevřela jednání o celé trase Staroměstské nám. – Klárov – Pohořelec, s vedením po Mariánských hradbách.

Úkol 3/1: Zpracovat novou verzi trasy Staroměstské nám. – Pohořelec a projednat s ÚMČ P1.

# T: 24. 4. 2006							O: pp. Boháč a Polák

- Seznam námětů pro přípravu a realizaci (C9, B11)

Seznam bude vždy rozesílán členům pracovní skupiny e-mailem aspoň 3 dny před schůzkou PS.

- Rokytka „Berle“, přemostění Ocelářské

Předloženy varianty přemostění, bez připomínek.

Pracovní skupina doporučuje realizovat přemostění Broumarské

- Cyklo SSZ (podle změny Zákona 361/200)

Úkol 3/2: Zjistit stav realizace SSZ na cyklopřejezdu Vídeňské ulice.

T: 24. 4. 2006							O: p. Karban

Úkol 3/3: Zjistit u PČR informace o dvoubarevné signalizaci pro cyklisty.

T: 24. 4. 2006							O: p. Polák

- Nové mapy

Půjde o 50 000 výtisků mapy v měřítku 1 : 50 000. „Zelená“ vrstva bude zvána „doporučené nebo prověřované“ cyklotrasy. Uzávěrka datových podkladů je 6. 4. 2006.

- Jednání s ÚMČ Praha 2

Jednání se starostou MČ Praha 2 proběhne dne 29. 3. 2006 v 11:20 h.

- Metodický pokyn pro SDZ, VDZ a SSZ

Odloženo na příští schůzku.

- Úpravy pro cyklistickou dopravu – centrum

Materiál vzat na vědomí.

- Lihovar – Jiráskův most

Pracovní skupina souhlasila s přeložkou trasy HL-MS s tím, že původní trasa zůstane směr k Andělu.

Úkol 3/4: Navrhnout zadávací kartu přeložky trasy HL-MS.

T: 1. 10. 2006							O: p. Boháč

- Doprava kol v metru – schválená verze

V každém voze bude povolena přeprava 2 jízdních kol v posledním vchodu ve směru jízdy, nejpozději od 1. 7. 2006 formou zkušebního provozu.

Úkol 3/5: Napsat článek o přepravě kol v metru do červnového vydání Listů hl. m. Prahy.

T: 20. 5. 2006							O: p. Juřík

- Opravy, úpravy TSK – rozdělení, prostředky

Podána informace od radního Šteinera, že finanční prostředky ve výši min. 3 mil. Kč budou k dispozici .

Schůzky PSCD probíhají pravidelně každé poslední úterý v měsíci (příští schůzka 18. 4. 2006 (změna!) od 16:00 h v budově Magistrátu na Mariánském náměstí, další schůzky 30. 5., 27. 6. 2006, …).

Zapsal: Miroslav Prokeš, miroslav.prokes@cityofprague.cz, 603 438 822