Záznam z 6. schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (27.6.2006)

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Boháč – Oživení Hrabal - Oživení Juřík – tisk, Listy HMP Karban – ÚDI Malý – DOP MHMP Medek – ÚDI Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – ZHMP Toman – Děti Země | Bürgermeister – nám. primátora Burian - TSK Cabejšková – TSK Hrdlička - Penco Jandová – ÚMČ P12 Prousek - ROPID Šteiner – RHMP Vážanský – MHMP Zajíček – ÚRM Hosté: Křivohlávek - AutoMat Lípa – ÚMČ Praha 19 Olmr – ÚMČ Praha 19 |

Přítomným byly rozdány následující pracovní materiály:

- program

- cyklistické stezky - přehled staveb k 9. 6. 2006 (Penco – Hrdlička)

- dopis řediteli TSK (náplavka Dvořák. nábřeží, můstek V. Chuchle, průjezd Libeň. mostem)

- Kontrola plnění úkolů

5/1: p. Polák informoval o souhlasném projednání nového značení cyklotras a stezek na ÚDI, KČT, DOP MHMP a PČR. O systému bude informována Rada HMP.

5/2: Přehled úprav zaslán

5/3: Podklad byl vypracován a předán TSK

- Info Penco

Pro nepřítomnost p. Hrdličky i jeho zástupkyně Ing. Cabejškové byl přehled staveb pouze k dispozici bez komentáře. Bylo konstatováno, že se na žádné stavbě ani v přípravě momentálně nevyskytují problémy.

- Městské části – výběr a rozdělení prostředků

Po diskuzi a částečném předrozdělení byl materiál odložen k dopracování do 1 týdne a určen k následné konzultaci s p. Hrdličkou (Penco) jako podklad k zajištění hladkého použití rozdělených prostředků z rozpočtu TSK.

- Info AutoMat

P. Křivohlávek v krátkém informačním vstupu upozornil na blížící se ETM (16. – 22. 9. 2006) včetně chystaných akcí AutoMatu a případné spoluúčasti PS – CD.

- Sčítání cyklistů

Pan Karban informoval o 1. části sčítání cyklistů a přislíbil zaslání sumarizovaných výsledků. Zároveň požádal o zajištění části prostředků pro ÚDI na podzimní část sčítání.

- Horizontální značení v centru, revize značení stávající sítě...

P. Polák informoval o požadavku vyplývajícího z předchozího jednání s ředitelem ÚDI Ing. Pivcem. Bude třeba zpracovat systematický materiál postupně vedoucí k horizontálnímu značení v centru (cyklistické pruhy) podle nového znění vyhlášky 30/2001. Aktivita je podporována i památkáři HMP. Zároveň je třeba zevidovat chyby především ve vertikálním značení celého stávajícího systému městských tras a stezek a navrhnout nápravu. Oba úkoly jsou dlouhodobé s možným výstupem ve II. kv. 2007.

- Souhrnné info

P. Polák informoval o dopise řediteli TSK. Na náplavce Dvořákova nábřeží by měl být proveden pruh v dlažbě s lépe pojezdným povrchem, můstek Velká Chuchle je třeba před jeho opravou pronajmout od Povodí Vltavy a průjezd Libeňským mostem je řešen. Hledá se náhrada pro nájemce.

V reakci na požadavek ředitele ÚDI bude v novém systému značení tras a stezek značena trasa Pražské kolo symbolem A 50.

P. Toman požaduje dořešit odložený problém cyklostojanů. Jedná se především o nastavení systému správcovství. Tento bod bude zařazen v programu srpnové schůzky PS – CD.

P. Hrabal upozornil na vozidla jezdící na trase ZOO Troja – Podhoří s žádostí o řešení. Bude konzultováno s TSK (p. Burian), zajistí p. Polák.

P. Polák dále ověří, zda pěší zóna na nám. Republiky umožní pohyb cyklistů, zda a za jakých podmínek by bylo JCDecaux ochotno instalovat další cyklostojany a zda je možnost hlídat stojan u MHMP kamerou, eventuálně jej přeinstalovat na původní místo.

- Ostatní

PS – CD se dohodla na vypuštění červencového termínu schůzky z důvodu dovolených. Srpnový termín se nemění (29.8.2006 17:00).

Zapsal: Pavel Polák, gup@cityofprague.cz, 605 287 269