V Praze dne 8.12.2010

Závěrečná zpráva z akce

"Čištění Vltavy na území hl.m. Prahy "

Akce čištění Vltavy 2009/2 a 2010/1 byla provedena firmou O.K.EKO na území hl. m. Prahy ( ř.km. 69,80 – 39,80 ) na podzim r. 2009 a na jaře roku 2010.

K financování byl použit příspěvkek Hlavního města Prahy, poskytnutý na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 949 ze dne 21.7.2009 smlouvou DAG/54/11/ 005071/2009 ze dne 14.9.2009, dar firmy Sára a ostatních sponzorů. poskytnutých prostřednictvím Sdružení za čistou Vltavu.

Průběh akce

Při čištění bylo použito speciální nafukovací plavidlo typu Matylda M5 s motorem a posádkou, která sbírala ze břehů a dostupné části dna tzv. těžký odpad, a vysílačkami koordinované skupiny jdoucí po břehu, které likvidovaly drobné černé skládky a ostatní odhozený odpad.

Celkem bylo odvezeno 5 velkých kontejnerů nejrůznějšího odpadu, který je specifikován v podrobných zprávách z jednotlivých akcí.

Sebraný odpad byl soustředěn na meziskládky, kde byl tříděn, nebezpečný zlikvidován, použitelný recyklován a zbylý odvezen na řízenou skládku :

- nalezené baterie, barvy a elektroodpad byly předány do sběrného dvora,

- pneumatiky byly odvezeny k likvidaci do pneuservisu,

- nalezené doklady byly předány policii ČR,

- GPS souřadnice nalezeného kroužku z labutě byly předány Národnímu muzeu.

Od  posledního  čištění  Vltavy  v tomto  úseku,  které  zde  bylo  provedeno  v

roce 2008, bylo zjištěno několik nových zlepšení, zejména dokončené opravy břehového opevnění, úprava ostrovů a ostatních zařízení, které vedly ke zkrášlení břehů i okolí řeky. Zároveň bylo odstraněno několik černých skládek. Současně však přibylo několik sídel bezdomovců a celkové množství zejména drobného odpadu.

Přes uvedená zlepšení bylo opět odvezeno značné množství odpadu a zaevidováno či zdokumentováno několik nových i přetrvávajících závad.

Akce jako vždy vzbudila značný ohlas u veřejnosti.

Zpráva z akce byla včetně fotodokumentace zveřejněna na internetu.

Na realizaci akce se podíleli studenti ze Střední zdravotnické školy, Alšovo nábřeží 6, Prahy 1 a aktivité z ČSOP Aqualica. Pro všechny pak byla výchovným a nezapomenutelným zážitkem.

Akce byla provedena ve spolupráci s Povodím Vltavy, které poskytlo kontejnery na sebraný odpad.

Závěr

Provedená akce přispěla k čistotě toku a jeho okolí. Během čištění bylo odstraněno několik zdrojů přímého znečištění a kontaminace vody, byla provedena prohlídka toku a došlo ke zlepšení vzhledu města v této hojně navštěvované oblasti.

K dalšímu zlepšení doporučujeme realizaci níže uvedených opatření:

1.   zajištění likvidace evidovaných závad,

2.   zabezpečení každoročního odstranění naplaveného odpadu,

3.   provádění pravidelné kontroly toku s důsledným uplatněním postihů,

4.   vedení evidence znečištění a postupné zajištění jeho likvidace.

Michal Otta

Fotodokumentace

1.	Matylda s čističi

2.	čištění v Modřanech

3.	meziskládka odpadu pod Barrandovským mostem

4.	kontejner s odpadem