##### Závěrečná zpráva k projektu "Město i pro cyklisty"

## Číslo darovací smlouvy: DAG/54/11/004067/2008

# Název předkladatele: Oživení, o. s.

# Zpráva zpracována dne 29.1.2010

Řešitelé projektu: Ing. arch. Tomáš Cach, e-mail:tomascach@gmail.com, tel.: 739425891 Ing. Štěpán Rattay, e-mail: stepan.rattay@oziveni.cz, tel.: 257531983

Cíl projektu

Hlavním výstupem projektu "Město i pro cyklisty" je technická dokumentace ve formě zadávacích karet (ZK) u vybraných nebo preferovaných dopravních míst cyklistické infrastruktury Hlavního města Prahy. K naplnění tohoto stěžejního výstupu směřovaly veškeré dosavadní aktivity projektu a celého realizačního týmu.

Popis způsobu řešení projektu

#### Zpracování zadávacích karet (ZK)

Výběr vhodných kritických úseků a míst pražské cyklistické sítě jsme vybírali především s ohledeml na takto stanovená kritéria:

radiála (spojení předměstí a centra města)

vytíženost cyklotrasy

faktor propojitelnosti cyklistické infrastruktury

technický stav dané komunikace

Po vyhodnocení a přidělení preferenčních vah dle výše uvedených aspektů jsme vytvořili seznam (viz příloha - ZK_seznam_09-12-31.xls) cyklistických úseků pražské cyklistické infrastruktury, ke kterým jsme zpracovávali technickou dokumentaci ZK dle následující pracovní posloupnosti.

- projednání vybraných kritických míst

  - na schůzi Komise Rady HMP pro cyklistikou dopravu a akčním výboru KCD(popř. jinde)

  - probíhá zpravidla buď na základě vnějších podnětů jako podmíněné procyklistické opatření (pro koordinaci s jinou stavbou, na kterou je žádoucí přímo navázat), anebo jako nepodmíněná samostatná cyklistická akce (v rámci výstavby či zlepšování koridorů cyklotras a podmínek dopravní obsluhy)

- průzkumy z podkladů

  - příprava s využitím mapových a fotografických podkladů

  - zohlednění materiálů pro rozvoj území (Územní plán apod.) a plánovanou výstavbu

- průzkumy v terénu

  - důkladné zmapování koridoru samotného i souvisejících návazností

  - prověřováno na jízdním kole či pěšky

- návrh opatření

  - vytvoření koncepce koridoru a z ní plynoucích návrhů (dle kontextu i variantně)

  - opatření stavební i dopravně–organizační

- technické zpracování ZK

  - zpracovává zpravidla jedna osoba, ostatní pak provádějí oponentury a korektury

  - většinou celý proces probíhá min. 2x

- předložení ke schválení  KCD (Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu)

  - předložení ostatním členům KCD ke kontrole a následnému schválení

  - probíhá na velké KCD, schvalují všichni přítomní členové

  - (zápisy ze zasedání KCD  http://doprava.praha-mesto.cz/%28raoabv55alc0pa45pfdxuhut%29/default.aspx?ido=7972&sh=-1192882949 )

- předání ZK přímo TSK (Technická správa komunikací)

  - TSK začne pracovat na dalších stupních přípravy a následné realizace

  - ve všech etapách je požadována průběžná kontrola pověřenými zástupci KCD

Přílohy ZK-2009-21_Ruzyne_Hostivice.pdf a ZK-2009-22_Cholupice_Dolni-Brezany.pdf jsou ukázkou v jaké formě je ZK schvalována a předávána TSK.

Dosažení výsledků a srovnání se stanovenými cíli

V záměru projektu Město i pro cyklisty bylo stanoveno zpracování podkladů pro inovace pražské cyklistické infrastruktury ve formě ZK o celkové min. délce 100km cyklotras na území hl. města Prahy. Za období od října 2008  do konce roku 2009 se nám podařilo zpracovat a nechat schválit Komisí Rady HMP pro cyklistickou dopravu přes 50 ZK o celkové délce přes 150 km. Veškeré podrobnosti jsou v přiložené tabulce. V terénu bylo do konce roku 2009 rozpracováno 17 akcí, z toho 9 je již k dnešnímu dni dokončeno (viz foto ukázky, odkazy a přílohy .jpg):

http://doprava.praha-mesto.cz/%28raoabv55alc0pa45pfdxuhut%29/default.aspx?id=82706&ido=7693&sh=2067877848

http://doprava.praha-mesto.cz/%28raoabv55alc0pa45pfdxuhut%29/default.aspx?id=82110&ido=7693&sh=-2035495144

Přílohy: ZK_seznam_09-12-31.xls

nebo odkaz na aktuální seznam zpracovaných ZK http://doprava.praha-mesto.cz/(aoeasl450nlbwf25jpzncdn0)/zdroj.aspx?typ=2&Id=82761&sh=-999314142

Postavení KCD

Hlavním posláním komise je příprava materiálů a spolupráce na rozvoji cyklistické infrastruktury na území Hlavního města Prahy . Oživení se svou účastí  v průběhu projektu „Město i pro cyklisty“ snažilo prosazovat taková dopravní opatření, která posilují cyklistickou infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování a realizaci investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni. Dopravní výbor Zastupitelstva hl. města Prahy je hlavním orgánem rozhodujícím v zásadních otázkách dopravní strategie a tvorby dopravní infrastruktury v Praze. Na základě stanovisek VD rozhoduje o jejich realizacích v daném období. Stěžejními rozhodnutími je schvalování dopravní strategie a navrhování rozpočtu MHMP ve vztahu ke konkrétním akcím, které se v rámci budování dopravní infrastruktury budou realizovat (podíl položky vztahující se v rozpočtu MHMP na rok činí cca 20 miliard Kč). Hlavním cílem naší osobní účasti prostřednictvím KCD je apelovat u jednotlivých členů výboru za prosazování lepších infrastrukturních podmínek v oblasti cyklistiky na území Prahy. Dle našeho názoru není tomuto ekologicky šetrnému způsobu dopravování věnována dostatečná pozornost jak po stránce strategicko-realizační, tak po stránce finanční podpory. Oživení i všichni členové Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu se snažili v průběhu uplynulého roku pracovat na vytvoření stabilního postavení KCD jako relevantního partnera k diskuzi na téma důraznější integrace cyklistické infrastruktury do strategických dopravních řešení Hl. města Prahy.

Zhodnocení a přínos projektu

Ke konci roku 2009 bylo v Praze  vyznačeno necelých 23 km cyklopruhů a 11 km  tzv. cyklopiktokoridorů. Jedná se vůbec o nejplodnější rok, který cyklistická infrastruktura za poslední desetiletí v Praze zažila. Námi zpracované ZK karty jednoznačně napomohly prostřednictvím předpřipravené technické dokumentace ve formě ZK k urychlení výstavby a zvýšily tak i flexibilitu k ošetření nepřehledných  úseků cyklistické infrastruktury prostřednictvím dopravních značení.1/5 ze zpracovaných zadávacích karet byla dokonce v průběhu tohoto projektu zrealizována v terénu. Efektivní a kompetentní výběr vhodných úseků k zpracování technické dokumentace byl opřen o kvalitní a profesionální tým sestavený z odborníků na dopravní problematiku se zaměřením na cyklistiku. Předpřipravená technická dokumentace ve formě ZK také vytvořila převis technických podkladů na straně MHMP předávaných TSK, a tím tak úřad města vytváří nepřímý tlak na zpracování projektové tech. dokumentace pro inovativní realizace pražské cyklistické infrastruktury, které jsou v kompetenci TSK.

Změny v projektu

- změna koordinátora řešitelského týmu projektu, hlavním řešitelem projektu Město i pro cyklisty v roce 2009 je Ing. arch. Tomáš Cach, člen KCD a dopravní urbanista

- supervize Ing. Štěpán Rattay, ředitel Oživení, o. s

Udržitelnost projektu a medializace

Slabá podpora rozvoje cyklistické sítě v našem hlavním městě byla často argumentována nedostatkem technických a profesních kapacit pro tuto oblast. Dle úspěšnosti zadávacích karet, o které je mj.  opřena  oblast samotné realizace a výstavba , si dovolujme tvrdit, že ZK jsou dostatečným podkladem pro kvalitní budování konkrétních cyklistických tras a opatření cyklistické infrastruktury. Poptávka po těchto zadávacích kartách je zajištěna i pro rok 2010. Oživení naváže na tento projekt, projektem který se bude v průběhu roku 2010 zabývat odstraněním cyklistických bariér v centru města Prahy. Po zpracovaném průzkumu a analýze budou následovat opatření, jejichž součástí bude zpracování zadávacích karet dle výsledků analýzy.

Informace o výsledcích a shrnutí tohoto projektu jsou uvedeny na domovských stránkách naší organizace www.oziveni.cz, aktuální a oficiální informace o vývoji a novinkách týkající se pražské cyklistické sítě jsou zveřejňovány na internetové adrese Magistrátur hl.města Prahy http://cyklo.praha-mesto.cz/   . Seznam všech realizovaných zadávacích karet je v přehledné formě uveden na adrese http://doprava.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=2&Id=82761&sh=-999314142

V rámci spolupráce s populárním internetovým portálem www.prahounakole.cz atualizujeme změny týkající se pražských cyklistických tras na základě realizovaných ZK v rubrice " Novinky v mapě" na adrese:  http://www.prahounakole.cz/category/mapa/novinky-v-mape/

členové řešitelského týmu:

hlavní řešitel projektu: Ing. arch.Tomáš Cach, dopravní urbanista

realizátor projektu: Tomáš Prousek, plánovač ROPID

realizátor projektu: Ing. Květoslav Syrový, projektant Dipro

Členové KCD, kteří jako odborná veřejnost dlouhodobě spoluvytvářejí koncepci a rozvoj opatření cyklistické dopravy v Praze a v současnosti i ve spolupráci s národním cyklokoordinátorem na celostátní úrovni

V Praze dne 29. 1. 2010

Zpracovali:

Ing. arch. Tomáš Cach, hlavní řešitel projektu		Ing. Štěpán Rattay, supervize projektu