- Příloha TZ  - Průběh projektu Praha-elektromobilní

- Plnění úkolů z usnesení Rady hl. m. Prahy z 15. 3. 2011

- Podpis Memoranda s největšími energetickými společnostmi (PRE, ČEZ, RWE, E.ON) o společném postupu v zavádění elektromobility - 11.4.2011.

- Uzavření licenční smlouvy na výhradní využívání loga projektu „Praha – elektromobilní“ -  25.3.2011.

- Probíhá spolupráce s oddělením hospodářské správy RED MHMP především při  provozování různých typů elektrovozidel v rámci MHMP a získávání dat z jejich provozu.

- Probíhá spolupráce s DOP MHMP v oblasti řešení problematiky umístění dobíjecích stanic, dopravního značení, parkování apod.

- Probíhá spolupráce s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy při výstavbě dobíjecích stanic a zřizování stanovišť pro dobíjení elektromobilů na veřejných komunikacích.

- Byla vyhlášena veřejná zakázka na nákup elektrovozidel pro pilotní projekt „Praha – elektromobilní“.V rámci předmětné veřejné zakázky získá město jeden osobní elektromobil, tři užitková silniční a jedno užitkové parkové elektrovozidlo. Součástí zakázky je rovněž nákup sedmi elektroskútrů a tří elektrokol. Na nákup elektrovozidel bude uzavřena kupní smlouva, v níž bude zakotveno tzv. „právo zpětného prodeje“, které bude město oprávněno uplatnit do čtyř let od převzetí elektrovozidel.

- Byla vyhlášena veřejná zakázka „Informační kampaň pilotního projektu Praha – elektromobilní“. Cílem je realizace kreativního konceptu kampaně, zaměřené na medializaci čisté bezemisní dopravy, prezentaci pilotního projektu „Praha elektromobilní“ a přínosy elektromobility pro život obyvatel Prahy.

- Dosavadní aktivity:

- Evropský Týden udržitelné energie v Praze 9. – 17. dubna 2011 – celý týden probíhaly akce pro veřejnost, mimo jiné např. výstava řady elektrovozidel na náměstí Republiky, kde se návštěvníci mohli dovědět informace o projektu, ale i vyzkoušet si některé z vystavených vozidel.

- Schůzka partnerů projektu v rámci Memoranda dne 30. května 2011 (zástupci HMP, ČEZ, E.ON, RWE).

- Testování elektrovozidel – probíhá prakticky od spuštění projektu 11. dubna 2011 na MHMP, v některých městských organizacích a několika městských částech. Využívána jsou vozidla pronajatá i bezplatně zapůjčená.

- Zapojení městských částí do projektu: v současné době 11 městských částí testuje elektroskútry GWL Scooty, které byly městu nabídnuty k bezplatné výpůjčce.

Jsou to: MČ Praha 2, MČ  Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ  Praha 11, MČ Praha 17, MČ Praha 20, MČ Praha-Běchovice, MČ Praha-Trója, MČ Praha-Zbraslav.

- Zapojení městských organizací do projektu - v současné době využívají městem zapůjčená elektrovozidla následující organizace:

ZOO hl. m. Prahy - GEM eS – valníček

Lesy hl. m. Prahy – multikára

DDM hl. m. Prahy – elektroskútr

Střední škola COPTH Praha 9 – dvojmístný elektromobil

OOP MHMP - elektrokolo

MHMP – osobní čtyřmístný elektromobil

- Zapojení partnerů do projektu (ČVUT, Siemens, a.s., ABB, a.s., Elektromobil, s.r.o., Ekokurýr, s.r.o., Nano Energies Trade, s.r.o. a další).

- Získání podpory projektu (více než tisíc fanoušků na Facebooku).

- Výstavba a testování dobíjecích stanic (zatím v provozu 10 stanic, z toho 1 rychlodobíjecí).

Dobíjecí stanice v provozu

  - ÚMČ Praha 5, Štefánikova 246/15, 150 00 Praha 5

  - ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 155 00 Praha 5-Stodůlky

  - Centrum energetického poradenství, Jungmannova 28, 110 00 Praha 1

  - Garáže Slovan, Wilsonova 372/6, 110 00 Praha 1

  - Půjčovna elektrokol PRE, Masarykovo nábřeží 8, 120 00, Praha 2

  - Siemens Česká republika, Siemensova 1, 155 00 Praha 13

  - NC Chodov, garáže, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

  - NC Černý most, garáž, Chlumecká 765/6, 195 00 Praha Černý Most

  - Elektromobilysro.cz, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

  - Centrála PRE, Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 – první rychlodobíjecí

Dobíjecí stanice v přípravě

- ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

- ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

- ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

- ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

- ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

- ÚMČ Praha Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4

- ÚMČ Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

- Malostranské náměstí, Levý horní roh parkoviště, Praha 1

- Magistrát hlavního města Prahy, Jungmanova 29/35, 110 00 Praha 1

- C. Další postup:

- Akce v rámci Evropského týdne mobility 16. – 22. září 2011.

- Zajištění organizace slavnostního zakončení závodu elektromobilů WAWE (the World Advanced Vehicle Expedition) 25.9.2011.

- Soutěž pro střední školy o nejlepší projekt zapojení alternativních pohonů do městské dopravy.

- Zpracování manuálu pro budování nabíjecí infrastruktury v Praze (dopravní značky, proces schvalování staveb, metodika prodeje elektřiny).

- Medializace  a propagace čisté bezemisní dopravy 09-12/2011

Získávání dalších partnerů projektu.

- Zprovozňování dalších dobíjecích stanic na místech vytipovaných městskými částmi, zapojenými do projektu ve spolupráci s odborem dopravy MHMP, TSK HMP a partnery projektu.

- Nasazování dalších elektrovozidel v rámci běžné agendy HMP, MČ, PO a městských organizací HMP.